ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.01.2024 №2464

Звіт

з виконання у 2023 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2026 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2026 років (надалі – Програма) є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану», запобігання дорожньому травматизму.

Загальна сума фінансування за Програмою склала 1 219 594,58205 тис. грн.

Здійснювалося зимове й літнє утримання автошляхів міста, утримання дренажних мереж та дощової каналізації. На це витрачено кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади  в сумі 220 318,34880 тис. грн.

Виконано поточний ремонт доріг комунальної власності міста загальною площею 284,41 тис. м2, нанесено 109,711 км та 9 117,73 м2 дорожньої розмітки, влаштовано 275,01 м2 тактильних плит, установлено 301 решітку та 302 люки на дощовій каналізації, виконано ремонт 17 окремих ділянок цегляних горловин та замінено 130 цегляних горловин оглядових колодязів на залізобетонні. Сума спрямованих на це коштів складає 850 535,88720 тис. грн.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт за проєктом «Реконструкція дороги на пр. Гагаріна                              м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.» Сума спрямованих коштів становить – 3 133,21608 тис. грн.

За електричну енергію, у тому числі її розподіл та перетікання реактивної  електричної енергії в обсязі 7 634 690 кВт, що споживається на зовнішнє освітлення та на світлофорні об'єкти міста, витрачено 47 313,32186 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 11 769 ламп, змонтовано 5 720 світильників, 87,200 км кабельно-провідникової продукції та інші роботи. Сума спрямованих на це коштів складає 47 445,59040 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 325 світильників, 372 кронштейнів, 24,204 км кабельно-провідникової продукції та 38 опор. Сума спрямованих на це коштів становить 11 018,58600 тис. грн.

Виконано повірку та технічну перевірку 20 засобів обліку електричної енергії в шафах управління зовнішнім освітленням на суму 16,11090 тис. грн та 20 засобів обліку електричної енергії на світлофорних об’єктах на суму 16,72760 тис. грн.

На утримання 135 світлофорних об’єктів витрачено 3 349,75680 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 400 світлофорних ламп,                                      6 світлодіодних матриць, 49 з’ємних блоків, наладку 20 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, профінансовано місячне, квартальне й піврічне обслуговування світлофорів та інші роботи.

На виконання робіт з поточного ремонту 14 світлофорних об’єктів           (17 договорів) витрачено кошти в сумі 3 534,46800 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 10 командоконтролерів, 52 транспортних та 23 пішохідних лампових світлофорів на світлодіодні, замінено пошкоджені металеві стійки та кронштейни, відновлено 8 табло викличних пішохідних.

Виконано вимоги технічних умов на приєднання до електричних мереж електроустановок за одинадцятьма світлофорними об’єктами на суму       16,70680 тис. грн.

Комунальним підприємством «Парковка та реклама» Криворізької міської ради виконано заходи з придбання 949 дорожніх знаків та 2 250 секцій дорожнього огородження, здійснено утримання 24 754 та поточний ремонт 720 дорожніх знаків, установлено 1 131 дорожній знак та 2 349 секцій дорожнього огородження, придбано та встановлено 420 м колесовідбійного брусу, демонтовано 2 075 м дорожнього огородження. На це витрачено                         18 472,22538 тис. грн.

Виконано ремонт деформаційних швів шляхопроводу №5 на об’їзній дорозі та мосту №33 на вул. Електрозаводській. На це витрачено                      5948,85944 тис. грн.

Виконання зазначених заходів було спрямовано на підвищення безпеки дорожнього руху в місті.

Для перевезення металевих конструкцій, інструментів, інвентарю та робітників з метою своєчасного виконання заходів з установлення, утримання та ремонту об’єктів (елементів) вулично-дорожньої мережі Комунальним підприємством «Парковка та реклама» Криворізької міської ради придбано дві одиниці спеціалізованої техніки на загальну суму 7 952,00000 грн.

Витратати пов’язані із судовими процесами, у тому числі відшкодування  вартості матеріальної шкоди, моральної шкоди, витрат на правничу допомогу та судовий збір склали 522,77679 тис. грн.

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ