Додаток

до рішення виконкому міської ради

26.07.2024 №881

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 7.1 7.2 7.3 | Заходи з енергозбереження: капітальний ремонт теплових мереж: від ТК-422 на вул. Сталевій до ТК-444 на вул. Трамвай-ній у Металургійному р-ні; від котельні «КМК» на ділянці ТК-324-ТК-324/8 у Металургійному р-ні реконструкція теплових мереж від котельні «Гігант» до ТК-158 у Саксаганському р-ні; реконструкція: котельні «Центральна» з установленням когенераційної газопоршневої установки; котельні на вул. Криворіжсталі, 2м та приєднання до ін-женерних мереж з установленням блочно-модульної ко-тельні; системи газопостачання котельні Криворізької гімназії № 8 Криворізької міської ради за адресою: вул. Великого Кобзаря, 16а, Центрально-Міський р-н, приєднаної до газорозподільних мереж | км, км, км од., од., од. | 2,77 (в однотрубному вимірюванні), 2,44 (в однотрубному вимірюванні) 1,619 (в однотрубному вимірюванні) 1, 1, 1 | 01.04.2024–01.10.2024, 01.04.2024–31.12.2024 |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ