*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

 *29.11.2024 №3247*

***ПРОГРАМА***

***енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років***

***Напрями діяльності й заходи Програми енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період***

***2024–2035 років***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строк рр.*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансування*** | ***Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн, у тому числі:*** |
| ***2024 р.*** | ***2025 р.*** | ***2026 р.*** | ***2027 р.*** | ***2028 р.*** | ***2029–2035 рр.*** | ***Усього*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2*** | ***Підвищення ефективності споживання енергетичних та природних ресурсів кому-нальних об'єк-тів міста*** | 2.4. Забезпечення об'єктів бюджетних установ, закладів автономними джерелами пос-тачання теплової енергії (уста-новлення теплових насосів, когенераційних установок, газових блочно-модульних ко-телень, комплексу іншого об-ладнання (для забезпечення потреб об'єктів у тепловій енергії), установлення геліо-систем, теплових насосів (для забезпечення потреб об'єктів у гарячому водопостачанні), те-плових насосів (для забезпе-чення потреб об'єктів у цен-тралізованому охолодженні) | 2025-2035 | Відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, департа-менти освіти і науки, соціальної політики, управ-ління економіки, охорони здоров'я, культури, капіта-льного будівни-цтва, служба у справах дітей ви-конкому Криворі-зької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 500,0 | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 | ***154 500,0*** |
| Енергосервісні контракти, гран-ти, кредити та інші джерела, не заборонені чинним законо-давством Украї-ни | - | 114 620,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 24 500,0 | ***154 120,0*** |
|  |  | 2.5. Реалізація інвестиційного проєкту «Капітальний ремонт з термомодернізації будівель Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради, розташованих на пл. За-хисників України, 11, м. Кри-вий Ріг, Дніпропетровська обл., з установленням соняч-ної електростанції» | 2024-2032 | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енерго-менеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій ви-конкому міської ради | Кредитні кошти | - | 196 300,0 | 15 000,0 | - | - | - | ***211 300,0*** |
| 2.6. Реалізація інвестиційного проєкту «Нове будівництво відокремленого блоку авто-номної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для комуналь-них закладів дошкільної освіти» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 360,0\* | - | - | - | - | - | ***360,0\**** |
| Кредитні кошти | - | 23 700,0 | - | - | - | - | ***23 700,0*** |
| ***Усього за розділом 2*** | ***4 500,0*** | ***412 620,0*** | ***58 000,0*** | ***43 000,0*** | ***43 000,0*** | ***283 000,0*** | ***844 120,0*** |
| ***4*** | ***Енергетична стійкість комунальних підприємств*** | 4.4. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Реконст-рукція магістральної тепло-мережі котельні «Гігант» від ТК-158 до ТК-139 в Саксагансь-кому районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторсь-кий нагляд» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 185,5\*\* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | ***4 185,5\*\**** |
| Кредитні кошти | - | 20 000,0 | *-* | *-* | *-* | *-* | ***20 000,0*** |
| 4.5. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Реконст-рукція магістральної тепло-мережі котельні «Гігант» від ТК-136 до ТК-114 в Сакса-ганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторсь-кий нагляд» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 2 625,6\*\* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | ***2 625,6\*\**** |
| Кредитні кошти | - | 150 000,0 | *-* | *-* | *-* | *-* | ***150 000,0*** |
| 4.6. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Капіталь-ний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетро-вська область, в т.ч. технічний нагляд, авторський нагляд. Завершальні роботи»\*\*\* | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Кредитні кошти | - | 20 000,0 | *-* | *-* | *-* | *-* | ***20 000,0*** |
| Кошти Кому-нального під-приємства теп-лових мереж «Криворіжтеп-ломережа» | 99,9 | - | - | - | - | - | ***99,9*** |
| Субвенція об-ласного бю-джету для здійснення заходів, у тому числі з енерго-збереження на об’єктах тепло-постачання ко-мунальної влас-ності міста Кри-вого Рогу в умо-вах збройної агресії Російсь-кої Федерації проти України  | 68 944,4\*\* | - | - | - | - | - | ***68 944,4\*\**** |
| 4.7. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Капіталь-ний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324-ТК-324/8 в Металур-гійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторсь- кий нагляд. Завершальні роботи» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Кредитні кошти | - | 30 000,0 | *-* | *-* | *-* | *-* | ***30 000,0*** |
| Кошти Кому-нального під-приємства теп-лових мереж «Криворіжтеп-ломережа» | 1 314,0 | *-* | *-* | *-* |  *-* | *-* | ***1 314,0*** |
| Субвенція об-ласного бю-джету для здійснення заходів, у тому числі з енерго-збереження на об’єктах тепло-постачання ко-мунальної влас-ності міста Кри-вого Рогу в умо-вах збройної агресії Російсь-кої Федерації проти України | 91 055,6\*\* |  |  |  |  |  |  ***91 055,6\*\**** |
| 4.8. Реалізація проєкту «За-ходи з енергозбереження. Ре-конструкція котельні «Цент-ральна» з встановленням ко-генераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 070,0\*\* |  |  |  |  |  | ***4 070,0\*\**** |
| Кредитні кошти | - | 45 000,0 | *-* | *-* | *-* | *-* | ***45 000,0*** |
| ***Усього за розділом 4*** | ***1 413,9*** | ***298 000,0*** | ***33 000,0*** | ***33 000,0*** | ***33 000,0*** | ***206 000,0*** | ***604 413,9*** |
| ***Усього за напрямами*** | ***5 913,9*** | ***734 620,0*** | ***115 000,0*** | ***100 000,0*** | ***100 000,0*** | ***673 400,0*** | ***1 728 933,9*** |

*\*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2018 №3322, зі змінами.*

*\*\*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми**розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2026 років, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.20216 №1209, зі змінами.*

*\*\*\*– Рішенням міської ради від 26.01.2024 №2421 «Про перейменування об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2008 №2920 “Про впорядкування назв мікрорайонів, майданів, площ, проспектів, бульварів, вулиць, провулків міста”» вул. Нахімова перейменовано на вул. Сталеву.*

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***