*Додаток 2*

*до рішення виконкому міської ради*

*23.01.2025 №144*

***ПРОГРАМА***

***енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років***

***Напрями діяльності й заходи Програми енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період***

***2024–2035 років***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строк рр.*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансування*** | ***Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн, у тому числі:*** | | | | | | |
| ***2024 р.*** | ***2025 р.*** | ***2026 р.*** | ***2027 р.*** | ***2028 р.*** | ***2029–2035 рр.*** | ***Усього*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4*** | ***Енергетична стійкість комунальних підприємств*** | 4.6. Реалізація проєкту «Захо-ди з енергозбереження. Капі-тальний ремонт теплових ме-реж від ТК-422 по вул. Нахі-мова до ТК-444 по вул. Трам-вайна у м. Кривий Ріг, Дніпро-петровська область»\*\*\* | 2025-2032 | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоме-неджменту та впро-вадження енерго-зберігаючих тех-нологій виконкому міської ради, Кому-нальне підприєм-ство теплових ме-реж «Криворіж-тепломережа» | Кредитні кошти | - | 42 000,0 | - | - | - | - | ***42 000,0*** |
| Кошти Комунального підприємства теплових мереж «Криворіж-тепломережа» | 99,9 | - | - | - | - | - | ***99,9*** |
| Субвенція обласного бюджету для здійснення заходів, у тому числі з енерго-збереження на об’єктах тепло-постачання комунальної власності міста Кривого Рогу в умовах збройної агресії Росій-ської Федерації проти України | 68 944,4\*\* | - | - | - | - | - | ***68 944,4\*\**** |
|  |  | 4.7. Реалізація проєкту «Захо-ди з енергозбереження. Капі-тальний ремонт теплових ме-реж від котельні «КМК» на ді-лянці ТК-324-ТК-324/8 в Ме-талургійному районі, м. Кри-вий Ріг, Дніпропетровська об-ласть. Коригування» |  | Кредитні кошти | - | 45 700,0 | - | - | - | - | ***45 700,0*** |
| Кошти Комунального підприємства теплових мереж «Криворіж-тепломережа» | 1 314,0 | - | - | - | - | - | ***1 314,0*** |
| Субвенція обласного бюджету для здійснення заходів, у тому числі з енерго-збереження на об’єктах тепло-постачання комунальної власності міста Кривого Рогу в умовах збройної агресії Росій-ської Федерації проти України | 91 055,6\*\* | - | - | - | - | - | ***91 055,6\*\**** |
| 4.8. Реалізація проєкту «За-ходи з енергозбереження. Ре-конструкція котельні «Цент-ральна» з встановленням ко-генераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53» І черга | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 070,0\*\* | - | - | - | - | - | ***4 070,0\*\**** |
| Субвенція обласного бюджету для здійснення заходів, у тому числі з енерго-збереження на об’єктах тепло-постачання комунальної власності міста Кривого Рогу в умовах збройної агресії Росій-ської Федерації проти України | - | 43 985,4\*\* | - | - | - | - | ***43 985,4\*\**** |
| ***Усього за розділом 4*** | | | | | | ***1 413,9*** | ***290 700,0*** | ***33 000,0*** | ***33 000,0*** | ***33 000,0*** | ***206 000,0*** | ***597 113,9*** |
| ***Усього за напрямами*** | | | | | | ***5 913,9*** | ***727 320,0*** | ***115 000,0*** | ***100 000,0*** | ***100 000,0*** | ***673 400,0*** | ***1 721 633,9*** |

*\*\*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми**розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2026 років, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.20216 №1209, зі змінами.*

*\*\*\*– Рішенням міської ради від 26.01.2024 №2421 «Про перейменування об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2008 №2920 “Про впорядкування назв мікрорайонів, майданів, площ, проспектів, бульварів, вулиць, провулків міста”» вул. Нахімова перейменовано на вул. Сталеву.*

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***