*Додаток*

*до рішення виконкому міської ради*

*23.01.2025 №141*

***Звіт***

***з виконання у 2024 році Програми енергоефективності***

***та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років***

У межах Програми енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років, затвердженої рішенням міської ради від 28.08.2024 №3002, зі змінами, (надалі – Програма) проводилася робота з виконання заходів Програми та пошуку інвестиційних і грантових джерел фінансування для реалізації інвестиційних проєктів розвитку енергоефективності міста.

За пунктом 2.2 було заключено 6 енергосервісних контрактів на впровадження заходів з термомодернізації закладів охорони здоров’я. У Комунальному некомерційному підприємстві «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради було проведено утеплення технічного поверху та фасаду в частині цоколя на будівлях головного дитячого соматичного корпусу та пологового будинку. У Комунальному некомерційному підприємстві «Кри-ворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради було встановлено систему автоматичного регулювання теплового потоку в залежності від температури зовнішнього повітря (індивідуальний тепловий пункт) та виконано роботи з утеплення підвідних теплових трубопроводів системи опалення. Упровадження енергоефективних заходів на інших об’єктах тривають.

За пунктом 2.3 було установлено п’ять сонячних електростанцій на бюджетних закладах міста (на двох закладах охорони здоров’я, двох закладах соціального призначення і на одному закладі дошкільної освіти). З них чотири сонячні електростанції установлено за механізмом енергосервісу.

За пунктом 2.4 «Забезпечення об'єктів бюджетних установ, закладів автономними джерелами постачання теплової енергії (установлення теплових насосів, когенераційних установок, газових блочно-модульних котельних, комплексу іншого обладнання (для забезпечення потреб об'єктів у тепловій енергії), установлення геліосистем, теплових насосів (для забезпечення потреб об'єктів у гарячому водопостачанні), установлення теплових насосів (для забезпечення потреб об'єктів у централізованому охолодженні)», було виконано заходи на суму 125 023,5 грн. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію системи теплопостачання Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради з установленням блочно-модульної котельні та приєднанням її до інженерних мереж  за  адресою: вул. Ботанічна, 1А.

Додатково відповідно до пункту 2.4 Програми було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Німецьким товариством міжнародного спів-робітництва (GIZ) Гмбх та Виконавчим комітетом Криворізької міської ради. У межах співпраці з GIZ реалізовується проєкт щодо впровадження автономного опалення у трьох лікарнях міста шляхом установлення блочно-модульних котелень та когенераційних установок. Отримання обладнання планується на початку 2025 року.

*Продовження додатка*

За результатами перемоги в конкурсному відборі до проєкту «Підтримка постраждалих міст в проєктах підвищення енергоефективності», що реалізовується за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» (FEER), що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за рахунок гранту від GIZ передбачено встановлення гібридної сонячної електростанції на Комунальному некомерційному підприємстві «Криворізька міська лікарня №17» Криворізької міської ради.

За результатами участі в конкурсі «Енергія сонця для діточок» було виграно обладнання для встановлення двох геліосистем на заклади дошкільної освіти міста. Ініціатива з безперебійного забезпечення гарячою водою закладів дошкільної освіти в територіальних громадах в різних куточках України буде реалізована в межах тристороннього партнерства Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з проєктом GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та Акціонерним товариством «Фонд декарбонізації України».

За пунктом 2.6 Програми заходи виконувалися в межах Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2018 №3322, зі змінами. Проводилася робота з розробки проєктно-кошторисної документації для інвестиційного проєкту «Нове будівництво відокремленого блоку автономної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для комунальних закладів дошкільної освіти». Освоєно кошти в сумі 353 176,0 грн.

За пунктами 4.4–4.8 Програми заходи виконувалися в межах Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2026 років, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.20216 №1209, зі змінами. За зазначеними пунктами профінансовано 72 138 723,67 грн.

За кошти Комунального підприємства теплових мереж «Криворіж-тепломережа» на пункт 4.6 «Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторський нагляд. Завершальні роботи» виконано розробку та коригування проєктно-кошторисної документації на суму 183 058,0 грн.

За пунктом 4.7 «Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324-ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторський нагляд. Завершальні роботи» за кошти Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» виконано

розробку та коригування проєктно-кошторисної документації на суму 2 094 089,88 грн.

За пунктом 5.1 Програми за підтримки GIZ проводилися заходи в напрямі

*Продовження додатка*

організації роботи з розробки стратегічного документа «Підтримка Кривого Рогу на шляху до декарбонізації теплопостачання та зміцнення стійкості». За результатами проведеного GIZ тендеру визначено розробника документа. Планується сумісно розробити «дорожню карту» розвитку систем теплопостачання від сьогодні до 2035 року та довгострокових цілей до 2050 року.

***Керуюча справами виконкому Олена Шовгеля***