ЗАТВЕРДЖЕНО
														       Рішення виконкому міської ради

# 23.01.2025 №37

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів водопроводно-каналізаційного

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт або заміна водопроводних мереж | км | 19,08 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
| 2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 2,55 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
| 3 | Заміна запірної арматури: водопостачання; водовідведення | од. | 167 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 123 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 44 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
| 4 | Заміна пожежних гідрантів | од. | 76 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
| 5 | Ремонт будівель і споруд: водопостачання; водовідведення | од. | 43 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 18 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 25 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ