ЗАТВЕРДЖЕНО
															Рішення виконкому міської ради

23.01.2025 №37

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів міського електротранспорту

та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |
|  | Капітальний/середній ремонти: тролейбусів; трамваїв | од. | -/4 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
|  |  | од. | 4/20 | 01.02.2025 – 31.08.2025 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 1 | ### Поточний ремонт міських вулиць і доріг | тис.м2 | 200 | 01.04.2025 – 25.12.2025 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 113 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 3 | Підготовка трамвайних снігоочисників | од. | 4 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |
| 4 | Заготовка матеріалу для посипання та реагентів | тис.тонн | 30 | 01.04.2025 – 31.08.2025 |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ