Затверджено

Рішення міської ради

29.01.2025 №3404

Звіт

з виконання у 2024 році Програми підвищення енергоефективності

громадських будівель у м. Кривому Розі, що реалізується в співпраці з

Європейським банком реконструкції та розвитку, на 2020–2033 роки

| № п/п | Зміст заходів | Передбачено на 2024 рік, грн | Виконано у 2024 році, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | Фінансове забезпечення Комунального підприємства «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради, усього, у тому числі: поповнення статутного капіталу; фінансова підтримка | 1 849 207,00 | 1 739 570,85 |
|  |  | - | - |
|  |  | 1 849 207,00 | 1 739 570,85 |
| 2 | Співфінансування з бюджету Криворізької міської територіальної громади інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку | 18 751 208,00 | 18 456 788,29 |
| 3 | Виплата та обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку | 7 299 500,00 | 7 299 499,80 |
| 4 | Інші видатки за кредитним договором, пов'язані з оплатою юридичних послуг, аудиту, процесуального агента тощо | 178 560,00 | 178 560,00 |
| 5 | Отримання гранту Європейського банку реконструкції та розвитку | 4 044 483,00 | 4 044 482,90 |
|  | Разом | 32 122 958,00 | 31 718 901,84 |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ