ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2025 №3414

Звіт

з виконання у 2024 році Програми

благоустрою м. Кривого Рогу на період 2024–2027 років

Основною метою Програми благоустрою м. Кривого Рогу на період 2024– 2027 років (надалі – Програма) є проведення комплексу заходів з благоустрою міста, реалізація яких дозволить поліпшити впорядкування, збереження та відновлення  об'єктів благоустрою, їх озеленення, створення сприятливого довкілля для  життєдіяльності людини, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців і гостей міста, запобігання дорожньому травматизму, результативність заходів з усунення причин та умов, що сприяють аварійності на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг і об'єктів дорожньої інфраструктури.

Загальна сума фінансування за Програмою склала 1 510 962 106,40 грн.

З метою забезпечення відповідного санітарного стану міста, збереження і утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів (елементів) благоустрою було здійснено такі заходи:

утримання 70 модульних туалетних кабін (біотуалетів) біля модульних тимчасових залізобетонних споруд, конструкцій, елементів на суму                            24 572 755,20 грн;

використання поточної електроенергії на утримання дренажних насосних станцій у сумі 1 775 772,18  грн;

придбання семи мобільних туалетних кабін (біотуалетів) на суму                    236 898,12 грн;

здійснення коригування проєктно-кошторисної документації за об’єктом «Нове будівництво Меморіального комплексу в секторі почесних поховань на частині земельної ділянки, призначеної для розширення кладовища «Центральне» ІІ черга: Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська рада» та часткове виконання робіт з будівництва Меморіального комплексу, у  тому числі авторський та технічний нагляд на суму 5 530 060,30 грн;

утримання кладовищ, а саме: прибирання територій від сміття та снігу, вивезення сміття на полігон для утилізації ( 30 200 м3), догляд за могильними спорудами (братськими могилами) та за одиночними могилами загиблих у антитерористичній операції на сході України й операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях, охорона 13 кладовищ міста, послуги з водопостачання на 18 кладовищах міста на суму 55 620 028,08 грн.

У 2024 році надано послуги з доставки до Криворізького районного відділу Державної спеціалізованої установи «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» 2 040  тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл на суму 8 445 600,00 грн.

Ритуальною службою – Комунальним підприємством «Ритуал Сервіс Плюс» забезпечено поховання 400 одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовились рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів на суму 1 887 217,00 грн. та надано послуги з ексгумації трупа, за відповідною постановою прокурора на суму 46 475,00 грн.

У 2024 році Комунальними пілприємствами «Сансервіс»  та «Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького» Криворізької міської ради на об’єктах благоустрою у сфері зеленого господарства виконано заходи для забезпечення благоустрою міста на суму 173 297 976,58 грн. На об’єктах  благоустрою висаджено 958 дерев та 3 669 кущів, 6 058,68 м2 квітів, видалено 1 729 сухостійних і аварійних дерев, обрізано 43 674 дерева, омолоджено 670 дерев, знесено 1 680 000 самосійних дерев та чагарників (порослі), викорчувано 1 764 пні, викошено газонів на площі 3 668,84 га, виконано роботи з очищення газонів від опалого листя та інші доглядні роботи за зеленими насадженнями в парках і скверах міста (полив, прополювання, стрижка), очищення урн, утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення у парку                       ім. Федора Мершавцева (Гданцівський) та парку культури і відпочинку                         ім. Богдана Хмельницького, утримання фонтану на площі Молодіжній, поточний ремонт і технічне обслуговування устаткування малої архітектурної форми «Квітковий годинник» та флагштоку, поточний ремонт шести дитячих і спортивних майданчиків, виконано ремонт 855 лавок, придбано 117 лавок, 30 урн, 2 одиниці спецтехніки, здійснено охорону 9 парків та ін.

Комунальним підприємством «Сансервіс» Криворізької міської ради здійснено утримання 12 модульних туалетів, на зазначені заходи використано кошти в сумі 2 874 572,02 грн.

На здійснення заходів поводження з безпритульними тваринами                         Комунальним підприємством «Центр поводження з тваринами»                  Криворізької міської ради освоєно кошти в сумі 20 505 811,42 грн. Проведено біостерилізацію, щеплення та лікування 3 313 безпритульних тварин, придбано медикаменти, корми, необхідні для гуманного утримання бездоглядних тварин, матеріали та обладнання (паливо, предмети й матеріали, засоби мічення тварин, дезінфекційні засоби та ін.), виконано поточний ремонт 24 вольєрів.

З метою забезпечення інженерного захисту від підтоплень Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» здійснювалися заходи з технічного обслуговування  десяти  та  поточний ремонт трьох дренажних насосних станцій на суму 3 434 673,67 грн.

Відділом з питань реклами виконкому Криворізької міської ради виконано заходи, пов’язані з розміщенням зовнішньої реклами, у сумі                      587 817,13 грн, а саме: демонтовано 5 829  об’єктів зовнішньої реклами та обстежено 50 од. рекламних конструкцій.  На заходи, пов’язані із судовими процесами, використано кошти в сумі  12 801,50 грн.

Управлінням з питань контролю за станом благоустрою виконкому Криворізької міської ради на заходи регулювання діяльності у сфері сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста використано кошти в сумі              94 552,20 грн, виконано переміщення 3000 кг елементів благоустрою та                  10 од. бетонних блоків.

Здійснювалося зимове й літнє утримання автошляхів міста, утримання дренажних мереж та дощової каналізації. На це витрачено кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади  в сумі 287 602 045,20 грн.

Виконано поточний ремонт доріг комунальної власності міста загальною площею 238,57 тис. м2, нанесено 126,592 км та 10 143,99 м2 дорожньої розмітки, влаштовано 276,75 м2 тактильних плит, установлено 239 решіток та 216 люків на дощовій каналізації, виконано ремонт 31 окремої ділянки цегляних горловин та замінено 40 цегляних горловин оглядових колодязів на залізобетонні. Сума спрямованих на це коштів складає 767 435 109,60 грн.

Виконано поточний ремонт тротуарної частини,  елементів бар’єрного та перильного огородження, посилення підходів та влаштування водовідведення мосту №27 на вул. Дениса Фадєєва на загальну суму 1 792 944,12 грн. За ремонтними роботами здійснено технічний нагляд на суму 20 414,68 грн.

З метою визначення залишкового ресурсу та технічного стану об’єктів проведено експертне обстеження мосту №6 через річку Саксагань                               (с. Божедарівка) та мостового переходу через річку Саксагань у районі                        шахти «Східна». Витрачено кошти в сумі 187 588,80 грн.

За електричну енергію, у тому числі її розподіл та перетікання реактивної  електричної енергії в обсязі 7 347 060 кВт, що споживається на зовнішнє освітлення та на світлофорні об'єкти міста, витрачено 58 347 310, 82 грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 10 330 ламп, змонтовано 6 800 світильників, 84,650 км кабельно-провідникової продукції та інші роботи. Сума спрямованих на це коштів складає 51 221 707,20 грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 905 світильників, 650 кронштейнів, 22,450 км кабельно-провідникової продукції та 72 опор. Сума спрямованих на це коштів становить 18 514 045,20 грн.

Виконано повірку та технічну перевірку 26 засобів обліку електричної енергії в шафах управління зовнішнім освітленням на суму 30 053,83 грн та 12 засобів обліку електричної енергії на світлофорних об’єктах на суму                        11 121,20 грн.

На утримання 135 світлофорних об’єктів витрачено 3 835 252,80 грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 450 світлофорних ламп,                                      28 світлодіодних матриць, 52 з’ємних блоків, наладку 23 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, профінансовано місячне, квартальне й піврічне обслуговування світлофорів та інші роботи.

На виконання робіт з поточного ремонту 16 світлофорних об’єктів           витрачено кошти в сумі 2 282 128,80 грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 2 командоконтролерів, 12 транспортних та 15 пішохідних лампових світлофорів на світлодіодні, замінено пошкоджені металеві стійки та кронштейни, відновлено 7 табло викличних пішохідних.

Придбано 26 лічильників електричної енергії на суму 92 436,00 грн.

З метою організації безпеки дорожнього руху, створення безпечних комфортних умов для руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху для безперебійної роботи під час стабілізацних відключень електричної енергії 30 світлофорних об’єктів на пріоритетних та складних перехрестях обладнано джерелами резервного живлення. Сума спрямованих на це коштів становить 7 197 106,80 грн.

Комунальним підприємством «Парковка та реклама» Криворізької міської ради виконано заходи з придбання 994 дорожніх знаків та 1490 секцій дорожнього огородження, здійснено утримання 24 992 та поточний ремонт 757 дорожніх знаків, установлено 1 272 дорожні знаки та 1685 секцій дорожнього огородження, проведено фарбування 288 м дорожнього огородження, демонтовано 2 064,12 м дорожнього огородження. На це витрачено                         13 469 830,95 грн.

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ