***ЗВІТ***

***з виконання у 2024 році Програми капітального***

***будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019–2027 роки***

Для реалізації місцевої політики в галузі будівництва та її сталого розвитку в м. Кривому Розі на замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (надалі – управління) в умовах воєнного стану здійснювалися заходи з облаштування безпечних умов в закладах освіти та охорони здоров’я, з усунення аварій на житлових та цивільних об’єктах, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Продовжилися роботи з проєктування та будівництва першочергових об’єктів житлово-комунального господарства та охорони здоров’я.

Загальний обсяг використаних коштів у звітному році на будівництво зазначених об’єктів з бюджету Криворізької міської територіальної громади склав 70 817 395,85 грн (додаток), з них спрямування бюджетних коштів здійснювалося на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту за напрямами:

***Об’єкти комунального будівництва***

Завершено виконання проєктних робіт та одержано позитивний експертний звіт за робочим проєктом «Нове будівництво електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відповідно до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури
(УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)/ Кредитну установу для відбудови (KfW)». Проєктом передбачено будівництво двох кабельних трас загальною довжиною близько 900 м.

***Об’єкти будівництва закладів освіти***

Питання створення безпечних умов проведення навчального процесу для дітей міста у закладах, що надають загальну середню освіту, вкрай важливим у воєнний час.

В умовах частих поривів теплових мереж, що склалися через обмеження водопостачання та зниження якості води, для зменшення вразливості закладів дошкільної освіти до перебоїв з теплопостачанням і забезпечення стабільного теплопостачання виконано робочі проєкти з установки автономної системи опалення з використанням теплових насосів типу «повітря-вода» та резервних генераторів для живлення циркуляції насосів (у разі відсутності зовнішнього електроспоживання) у Комунальних закладах дошкільної освіти (ясла-садок) №14 (вул. Олексія Різниченка, 80-А), №41 (вул. Космонавтів, 42) та Комунальному закладі дошкільної освіти
(ясла-садок) комбінованого типу №202 (вул. Катеринівська, 9) Криворізької міської ради.

***Об’єкти будівництва медичних установ та закладів***

Значна кількість закладів охорони здоров’я міста потребує реконструкції або капітального ремонту.

Для поліпшення матеріально-технічної бази й підвищення якості надання первинної та вторинної медичної допомоги продовжується виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради. Продовжено виконання будівельних робіт: улаштування цегляних перегородок, внутрішнього оздоблення приміщень, установлення вікон та дверей, улаштування внутрішніх мереж електропостачання, пожежної безпеки, вентиляції, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, кондиціонування з монтажем обладнання, установлення бортових каменів та влаштування першого шару асфальтобетонного покриття, монтаж частини обладнання очистки каналізаційних вод, чотирьох ліфтів – 2 для відвідувачів і 2 для перевезення хворих, утеплення та оздоблення цоколю будівлі.

***Будівництво об’єктів комунальної власності***

З метою залучення інвестицій в економіку міста, забезпечення створення нових робочих місць для мешканців та економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності Кривого Рогу, активізації інвестиційної діяльності, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, згідно із Законом України «Про індустріальні парки» міська рада 30.12.2013 ухвалила рішення №2345 «Про затвердження Концепції індустріального парку «Кривбас» та створення його на території міста Кривого Рогу».

Основною метою створення індустріального парку «Кривбас» є збалансована економіка міста, формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені для розміщення об’єктів інноваційної сфери, промисловості, логістики та супутнього сервісу, забезпечення економічного розвитку й підвищення конкурентоспроможності території, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури малого й середнього бізнесу.

Завершено розробку техніко-економічного обгрунтування. Площа земельної ділянки під індустріальний парк «Кривбас» становить 26,03га.

З метою реалізації проєкту запровадження інституту помічника ветерана, вироблення та відпрацювання механізму надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, членів їх сімей завершено будівельні роботи за об’єктом «Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область». Загальна площа приміщень становить 196,3 м2, що дасть змогу одночасно обслуговувати до 30 осіб. Проєктом передбачено виконання комплексу робіт з внутрішнього оздоблення приміщень, заміни інженерних мереж, утеплення та зовнішнього оздоблення, виконання заходів для доступу до об’єкта людей з інвалідністю і благоустрій прилеглої території.

У зв’язку зі збільшенням чисельності замовників адміністративних послуг до офісу «Я-Ветеран» і, як наслідок, збільшення кількості робочих місць у межах Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй з відновлення та розбудови миру ухвалено рішення про розміщення Модульного центру надання адміністративних послуг. За звітний період розроблено проєктну документацію і завершено будівельні роботи на об’єкті. Новий Модульний центр надання адміністративних послуг дозволить Захисникам, Захисницям та членам їх сімей отримувати максимальну кількість адміністративних послуг в одному місці та без черг.

***Об’єкти житлового фонду,***

***пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації***

У серпні – жовтні звітного періоду розпочато виконання робіт з часткового відновлення житлових будинків, які було пошкоджено ракетними ударами внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: на вул. Каштановій, 27, вул. Героїв АТО, 75, вул. Українській, 55.

За об’єктом «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Єгора Біркуна, 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл» розроблено проєктно-кошторисну документацію для подальшої реалізації. Проєктом передбачено виконання заходів з підсилення та відновлення будівельних конструкцій житлового будинку, часткове утеплення зовнішніх стін.

***Інша діяльність***

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та ракетними обстрілами м. Кривого Рогу постраждало багато інфраструктури й житлового фонду.

Для недопущення руйнування пошкоджених секцій житлових будинків та нанесення шкоди мешканцям, відповідно до технічних висновків стану будівельних конструкцій ухвалено рішення про частковий демонтаж будинків. У звітному періоді виконано демонтаж першого та другого під’їздів житлового будинку на вул. Героїв АТО, 75 та четвертого під’їзду житлового будинку на вул. Українській, 55.

За об’єктом «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов’язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.» демонтовано перший та другий під’їзди будинку – 6 334,76 м3 будівлі та вивезено – 2309,24 т будівельного сміття.

За об’єктом «Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.». демонтовано четвертий під’їзд будинку – 7 698,50 м3 будівлі та вивезено 4371,10 т будівельного сміття.

З метою усунення руйнувань будівлі прибудови «літ. Ж-6» Комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради на
вул. Ярослава Мудрого, 81 унаслідок збройної агресії Російської Федерації завершено роботи з демонтажу, демонтовано 7 350,00 м3 будівлі та
вивезено – 3493,30 т будівельного сміття.

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***