ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.03.2025 №3564

Звіт з виконання  у  2024 році заходів  Міської програми вирішення

екологічних проблем  Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів Міської програми з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Обсяги фінансування заходів, тис. грн |  |  | Фактичний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Заплановано на 2024 рік | Використано у 2024 році |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря | 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі – АТ «ПІВД-ГЗК») | 2016−2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 529,26 | 652,02 | Виконувалось у весняно-осінній період покриття шламокарт №3,№4 балки Грушеватої водою на площі 27,65 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської терито-ріальної громади (надалі – бюджет місцевого самоврядування) | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 529,26 | 652,02 |  |
|  | 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів: №4; №1-3 | Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (надалі – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») | 2017, 2018–2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано реконструкцію конверторів №№1-3. Конвертер №1 зупинено на ремонтні роботи з 08.06.2023. Конвертор №3 зупинено на консервацію з 08.07.2024. Конвертор №2 зупинено на консервацію з 22.10.2024 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.13. Доменний цех № 2. Реконструкція ГОУ ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації роботу ДП-9 з 01.03.2022 зупинено згідно з наказом по підприємству |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.15. Виведення з експлуатації ДП-7 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано у 2024 році. Згідно з наказом по підприємству від 12.03.2024 №271, ДП-7 виведено з експлуатації з 12.03.2024 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.17. Вогнетривно-вапня-ний цех. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1, 3, 4, 5 з упровадженням автоматизованої системи еко-логічного моніторингу | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017–2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 1 400,55 | Не виконано. Реконструкцію ГОУ обертових печей №4 №5 не здійснено. Проведено інжинірингові роботи з реконструкції обертової печі №4 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 1 400,55 |  |
|  | 1.19. Промамайданик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агломерації: будівництво ГОУ від зон спікання а/м; будівництво ГОУ від хвостової частини а/м; упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2018–2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Підприємством ухвалено рішення замість будівництва нового корпусу агломерації виконати будівництво нової фабрики огрудкування. Експлуатація агломераційного цеху №1 призупинена згідно з наказом по підприємству від 07.11.2023 №1006 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.31 Перехід на альтернативні види палива, у тому числі використання RDF палива: розробка проєкту використання альтернативного палива та його упровадження в дію | Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент» (надалі – ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»), Приватні акціонерні товариства «Північний гірничо-збагачуваль-ний комбнат» (надалі- ПрАТ «ПІВН-ГЗК»), «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі – ПрАТ «ЦГЗК»), ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК», Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно-механічний завод» (надалі – ТОВ «ЗЛМЗ») | 2017–2025 2020–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПрАТ «ПІВНГЗК» з 15.08.2024 впроваджено плановану діяльність щодо часткового заміщення спалювання природного газу біопаливом (лушпиння соняшника) при виробництві обкотишів у цеху виробництва обкотишів №2. Зменшено обсяг використання природних (первинних) ресурсів на 11,31 млн м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - ПрАТ «ІНГЗК»), АТ «ПІВД-ГЗК», ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг», Товариство з обмеженою відповіда-льністю «Рудомайн» (надалі – ТОВ «Рудомайн») | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 363 443,22 | 289 700,11 | Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин у обсязі 5,78 тис.тонн. При проведенні масових вибухів у кар’єрах підприємства використовують внутрішню та зовнішню гідрозабійки, застосовують виключно безтротилові вибухові речовини. ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», ТОВ «Рудомайн» при застосуванні гідрозабійки використовується реагент на гуматовій основі. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» − реагент «Гідрогель» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 363 443,22 | 289 700,11 |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримки рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів Покриття карт хвостосховища, що не використовуватимуться 2 роки й більше, скельними породами або застосування зв’язу-ючих речовин на площі 12 га щорічно | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК» ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016–2025 2020–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 53 163,93 | 36 678,61 | Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 1,19 тис. тонн. Забезпечено замив сухих поверхонь хвостосховищ на площі 745,50 га, з них: 453,50 га – ПрАТ «ПІВН-ГЗК»; 259,00 га – ПрАТ «ІНГЗК»; 33,00 га – АТ «ПІВДГЗК». ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» закріплено розчином бішофіту 34,29 га поверхні хвостосховищ, з них: 4,00 га – «Центральне»; 14,29 га – «Миролюбівське»; 14,00 га – «Четверта карта»; 2,00 га – аварійна ємність №2. ПрАТ «ПІВНГЗК» зв’язую-чими речовинами (реагент «Оріон») закріплено 7,3 га поверхні хвостосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 53 163,93 | 36 678,61 |  |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, пром-майданчиків, у тому числі з використанням зв’язую-чих речовин | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК», «Крив-басзалізрудком», ТОВ «ЗЛМЗ», «Рудомайн» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 95 019,69 | 84 049,87 | Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин на 482,82 тонн. При проведенні заходів з пило-придушення використано розчин бішофіту: ПрАТ «ІНГЗК» на кар’єрних автошляхах; ПрАТ «ЦГЗК» на технологічних шляхах хвостосховища на площі 15,36 га; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на автовідвалі №4, кар’єрі №3, відвалах «Степовий», «Степовий – 2» на площі 47,50 га, 46 км експлуатаційних доріг хвостосховищ ПрАТ «СУХА БАЛКА» для закріплення складів готової продукції використовується вапняковий розчин |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 95 019,69 | 84 049,87 |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності та що ме-жують із санітарно-захисними зонами підприємств, у тому числі з використанням зв’язуючих речовин, та проведення їх механічного прибирання | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «ЗЛМЗ», «Рудомайн», АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбасзалізрудком» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 567,62 | 1 999,65 | Підприємствами у весняно-осінній період здійснюється полив 70 вулиць житлових масивів: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» − 19; АТ «ПІВДГЗК» − 15; АТ «Кривбасзалізрудком» −15; ПрАТ «ЦГЗК» − 5; ПрАТ «СУХА БАЛКА» − 5; ПрАТ «ПІВНГЗК» - 5; ТОВ «ЗЛМЗ» − 3; ТОВ «Рудомайн» − 2; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» − 1 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 567,62 | 1 999,65 |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі «зелених технологій» зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛ-КА», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн», АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбасзалізрудком» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500,00 | 788,76 | У рамках розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення: АТ «ПІВДГЗК» проведено посів рослин на хвостосховищі Войково та б. Грушеватій на площі 32,54 га. ТОВ «Рудомайн», АТ «Крив-басзалізрудком», ПрАТ «СУХА БАЛКА»,«ПІВНГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 500,00 | 788,76 |  |
|  | 1.46.1. Застосування «зелених технологій» на поверхнях хвостосховища та відвалів, що пилять, на площі 6 га щорічно | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2020–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 170,00 | 168,00 | Закріплено поверхню хвостосховища шляхом висадження жита на площі 6,00 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 170,00 | 168,00 |  |
|  | 1.46.2 Здійснення висадки зелених насаджень у чаші хвостосховища щорічно на площі не менше 30 га | ПрАТ «ЦГЗК» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 341,00 | 1 350,00 | Закріплено поверхню хвосто-сховища шляхом висадження жита на площі 30,00 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 341,00 | 1 350,00 |  |
|  | 1.46.3. Закріплення поверхонь хвостосховищ, відвалів за допомогою озеленення, висівання багато-річних трав, у тому числі проведення фітопосівів, щорічно на площі не менше 6 га | ПрАТ «ІНГЗК» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500,00 | 744,80 | Закріплено поверхню хвосто-сховища шляхом висадження жита на площі 35,20 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 500,00 | 744,80 |  |
|  | 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВД-ГЗК», ТОВ «Рудомайн» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 130,00 | Для зменшення викидів за-бруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано 2 етапи науково-дослідної роботи «Аналіз параметрів буропідривних робіт у кар'єрах підприємства» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 130,00 |  |
|  | 1.48. Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення, нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; проми-слові підприємства міста | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Для комунальних транспортних підприємств: придбано 6 одиниць спеціалізованої техніки, що відповідають екологічним стандартам; проведено капітально-відно-влювальний ремонт восьми тролейбусів та двох трамваїв; здійснено ремонт 39 трамваїв |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | ** | ** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48.2. Оптимізація авто-транспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами міста придбано 15 одиниць автотранспорту. Виведено з експлуатації 21 одиницю автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.57. Закріплення відкосів та берм хвостосховищ, відвалів шляхом озеленення, у т.ч. з використанням кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК», ПАТ «Арселор- Міттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 250,00 | 471,00 | Виконано озеленення відкосів та берм хвостосховищ шляхом фітопосіву на площі: 24,06 га – ПрАТ «ІНГЗК»; 1,40 га – ПрАТ «ПІВНГЗК |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 250,00 | 471,00 |  |
|  | 1.59. Відселення мешканців із санітарно-захисної зони (надалі – СЗЗ) шахт: «Козацька» («Гвардійська»); «Покровська» («Октябрська»); «Криворізька» («Родіна»); «Тернівська» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 962,60 | 20,83 | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 962,60 | 20,83 |  |
|  | 1.60. Установка фільтрів у місцях транспортування сировинних матеріалів з конвеєра №76 на конвеєр №49, з конвеєра №49 у бункер | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 500,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 500,00 | - |  |
|  | 1.61. Установка фільтрів на шляху транспортування сировинних матеріалів у цементні млини в місцях: розвантаження дозаторів; складального конвеєру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 500,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 500,00 | - |  |
|  | 1.62. Заміна частини (до 15% сухої речовини) природних матеріалів сировинної суміші на гранульований доменний шлак при випалі цементного клінкеру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Знижено викиди парникових газів (СО2) на 42,33 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.63. Заміна існуючого газоочисного обладнання сушильних барабанів №№1-3 на сучасні фільтри | ТОВ «ЗЛМЗ» | 2021–2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти «Першотравнева» | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Забезпечено відведення 574,11 тис. м3 шахтної води для гідрозахисту шахти |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.3. Виконання робіт з визначення інфільтрації води з хвостосховища | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500,00 | 500,00 | Виконано науково-дослідну роботу «Визначення величини можливих фільтраційних втрат води з хвостосховища ПрАТ «ПІВН-ГЗК» у зв’язку зі змінами максимальної відмітки греблі дамби». Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 500,00 | 500,00 |  |
|  | 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ «Об'єднане» та «Войково» | АТ «ПІВД-ГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 449,68 | 1 989,60 | Зменшено обсяг витоку фільтраційної води на 28,39 тис. м³ за рахунок збільшення потужності намивних шламів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 449,68 | 1 989,60 |  |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики. Використання стічних вод обвідного каналу на пило-придушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 2,47 млн м3 стічних вод з обвідного каналу, у тому числі на пилопридушення 802,52 тис.м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ«ПІВД-ГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 82 236,61 | 80 051,67 | Перехоплено та повернуто до системи оборотного водопостачання 36,49 млн м3 фільтраційної води від діючих хвостосховищ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 82 236,61 | 80 051,67 |  |
|  | 2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БА-КА», ПрАТ «ЦГЗК» | 2017–2025 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Підприємством отримано висновок з оцінки впливу на довкілля (надалі – ОВД) від 28.11.2024 №21/01-7960/1 планованої діяльності «Нове будівництво трубопроводу шахтних вод від ствола «Перемога» у хвостосховище ПрАТ «ЦГЗК» за адресою: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.15.3. Використання високомінералізованих шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища, будівництво трубопроводу шахтної води |  |  | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 550,04 | - |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 40,94 | 120,00 |  |
|  | 2.15.3.2. Розробка проєкту «Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища |  | 2023 |  |  |  |  |
|  | 2.15.3.3. Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 2.15.4. Розробка, затвердження та реалізація плану (концепції) управління шахтними водами Кривбасу | Державне підприємство (надалі – ДП) «Кривбасшахто-закриття», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «СУХА БАЛКА», «ЦГЗК», Громадська спілка (нада-лі – ГС) «Екологічна рада Криворіжжя» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконання Плану управління шахтними водами Кривбасу, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2021 року №1802-р, призупинено у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста, 50 км | Комунальне підприємство (надалі – КП) «Кривбас-водоканал» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19 510,00 | 150 106,97 | У рамках капітального ремонту мереж водопостачання замінено 24,52 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі. Орієнтовний обсяг економії питної води 45,60 тис. м3. Розроблено проєктно-кошторис-ну документацію проєкту «Виконання капітального ремонту зовнішніх мереж водопостачання по вул. Кропивницького» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | ** | ** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 19 510,00 | 150 106,97 |  |
|  | 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагань (місця скиду зворотних вод) | ТОВ «ЗЛМЗ» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 70,00 | 56,65 | Виконано чистку 800 м берего-вої лінії р. Саксагань |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 70,00 | 56,65 |  |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проєктних рішень і реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець, Саксагань і Стара Саксагань у межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 468,50 | 609,49 | У рамках реалізації проєкту «Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Місь-кому районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)» подано 228,27 тис. м3 води з Карачунівського водосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 1 4685,50 | 609,49* |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгулець та покращення якості води в Карачунівському водосховищі | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛ-КА», АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 607 878,00 | Для забезпечення промивання, екологічного оздоровлення та підтримання нормативної якості води р. Інгулець, у тому числі на створеному в рамках експериментального проєкту водозаборі, каналом Дніпро-Інгулець подано 365,83 млн м3, з них: 266,61 млн м3 води за рахунок коштів державного бюджету; 99,22 млн м3 за рахунок коштів промислових підприємств |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | 379 870,00 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 228 008,00 |  |
|  | 2.31. Заходи із захисту від підтоплення, у т.ч. спорудження дренажних та зливових мереж | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | КП «Кривбасводоканал» проведено ревізію 92 дренажних насосів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.32. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води | Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» (надалі − ДПП «Кривбаспромводопостачання»), КП «Кривбас-водоканал» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 11 164,36 | 6 512,67 | КП «Кривбасводоканал встановлено 5 насосних агрегатів та 3 дозуючі мембранні насоси |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 11 164,36 | 6 512,67 |  |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного й технологічного обладнання для заміни такого, що вичерпало свої технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах | КП «Кривбас-водоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 9 985,71 | 219,81 | Виконано ремонт об’єктів каналізаційних очисних споруд, а саме: - Центральної станції аерації – метантенків, будівлі решіток (ІІІ черга), вторинних відстійників №1, №6-№9 (ІІІ черга), насосної станції власних потреб (ІІІ черга), насосної станції подачі стоків, воздуховодів. - Північної станції аерації – вторинного відстійника №3, аеротенків. - Інгулецької станції аерації – насосної компресорної станції, аеротенк-освітлювача. - Південної станції аерації – трубопроводу сирого осаду первинних відстійників, насосної станції сирого осадку, аерокселаторів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 9 985,71 | 219,81 |  |
|  | 2.34. Проєктування, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у тому числі в приватному секторі вздовж річок Інгулець та Саксагань | КП «Кривбас-водоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 22 000,00 | 21 474,72 | Для попередження забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами забезпечено: заміну 3,68 км каналізаційних мереж; роботи за проєктом «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Со-нячного»; розробку проєкту «Виконання капітального ремонту зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Кропивницького» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 22 000,00 | 7 086,34** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 14 388,38 |  |
|  | 2.35. Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ «СУХА БАЛКА», «ЦГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком» | ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбас-водоканал» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 166,57 | КП «Кривбасводоканал» виконано заміну та ремонт 12,56 м мереж системи водовідведення шахтних вод |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 166,57 |  |
|  | 2.37. Модернізація системи знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрію | ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбас-водоканал» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 68,32 | Проведено поточні ремонтні роботи на хлораторних Радушанських та Карачунівських водоочисних споруд |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 68,32 |  |
| 3. По-воджен-ня з відходами та раціональне використання земель | 3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВД-ГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 120 944,39 | 34 414,41 | Зменшено обсяги розміщення відходів на 901,09 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 120 944,39 | 34 414,41 |  |
|  | 3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 5 901,72 тис. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 роз-кривними породами (гірни-чотехнічна рекультивація) | ПрАТ «ЦГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 1 052,62 | Для засипки кар’єру використано 125,00 тис. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 1 052,62 |  |
|  | 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шах-ти «Тернівська» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 56 702,60 | 19 069,70 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 39,90 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 56 702,60 | 19 069,70 |  |
|  | 3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Козацька» («Гвардійська») | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 101 672,31 | 33 971,29 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 118,69 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 101 672,31 | 33 971,29 |  |
|  | 3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Криворізька» («Родіна») | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 72 321,67 | 19 216,16 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 91,12 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 72 321,67 | 19 216,16 |  |
|  | 3.19. Розробка проєкту біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Покровська» («Октябрська»). Виконання біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Покровська» («Октябрська»). | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016, 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 79,60 | Згідно з розробленим у 2016 році проєктом рекультивації виконуються роботи з перенесення складу №8 шахти «Покровська» («Октябрська»). Обсяг перенесеної некондиційної руд-ної маси склав 3,05 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 79,60 |  |
|  | 3.23. Проведення рекультивації зон зрушення шахт «Ювілейна» та «ім. Фрунзе»: гірничотехнічної; біологічної | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016–2025, 2024–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 000,00 | 7 472,73 | Проведено засипку зон зрушення шахт пустими породами в обсязі 192,33 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування |  | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10 000,00 | 7 472,73 |  |
|  | 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гір-ничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Протягом 2016-2021 років проведено роботи з рекультивації на площі 6,36 га. У 2024 році захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивації земель і заходів з пилопридушення | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «СУХА БАЛКА», АТ «ПІВД-ГЗК», «Крив-басзаліз-рудком», ТОВ«ЗЛМЗ», «Рудомайн» «Шиманів-ське Стіл», «Екоспец-транс» | 2018–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Для пилопридушення пилуючих поверхонь хвостосховища ПрАТ «ЦГЗК» використано 20 тонн суміші органо-мінеральної з осадів стічних вод КП «Кривбасводоканал» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.30. Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттє-сортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів - сировини або готової продукції) (розбудова системи роздільного збору відходів) | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ «Екоспецтранс» | 2017–2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 500,00 | 1 278,26 | Виконано техніко-економічне обґрунтування й одержано експертизу та отримано висновок з ОВД від 21.01.2025 №21/01-9126/1, виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, щодо допустимості провадження планованої діяльності «Нове будівництво комплексу з переробки, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 4 500,00 | 1 278,26* |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.31. Придбання обладнан-ня, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ «Екоспецтранс» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 32 000,00 | 16 253,00 | ТОВ «Екоспецтранс» придбано 3 сміттєвози та 208 контейнерів об’ємом 1,1 м³ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 32 000,00 | 16 253,00 |  |
|  | 3.33. Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів | ПРАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «ЗЛМЗ», «Рудомайн», ПАТ «Кривбасзалізрудком», АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 250,00 | - | За ініціативи виконкому Криворізької міської ради в червні проведено Міжнародний форум «Принципи циркулярної економіки в управлінні відходами видобувної промисловості – шлях для досягнення цілей сталого розвитку Кривбасу» з висвітленням сучасних методів відновлення окислених руд, переробки відходів видобувної і металургійної промисловості, сучасних екотехнологій. Резо-люцію Міжнародного форуму направлено Кабінету Міністрів України, Національній раді з відновлення України від наслідків війни, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 250,00 | - |  |
|  | 3.42. Проведення біологічної рекультивації хвосто-сховища та дамби ш. «По-кровська («Октябрська») | АТ «Крив-басзалізрудком» | 2022–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Реалізація проєкту з біологічної рекультивації хвостосховища та дамби ш. «Покровська («Октябрська») не розпочата |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.44. Уведення в дію та експлуатація комплексу згущення пульпи | АТ «ПІВД-ГЗК» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 132 509,30 | 124 258,49 | Зменшено обсяг перекачування пульпи на хвостосховища на 225 576,976 тис.м3 (у 5,26 рази) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 132 509,30 | 124 258,49 |  |
|  | 3.45. Заміна частини (2%) природних матеріалів сировинної суміші на золошлак (відходи ТЕЦ) при випалі цементного клінкеру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Зменшено обсяг використання природних (первинних) ресур-сів на 64,29 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.46. Розроблення місцевого плану управління відходами в м. Кривому Розі | Виконком Криворізької міської ради | 2024,2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 700,00 | 638,00** | Виконано. Розроблено Місцевий план управління відходами в м. Кривому Розі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 700,00 | 638,00** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 4. Раціо-нальне викорис-тання надр | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів якості видобутої руди | АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 321,13 | 587,67 | Виконані геофізичні випробування на рудних блоках. Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 321,13 | 587,67 |  |
|  | 4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 893,21 | 965,64 | Виконані інструментальні спостереження за станом Автомобільного та Лівобережного відвалів, північно-західного борту кар’єру, низової та верхової відсічної гребель. Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 893,21 | 965,64 |  |
|  | 4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилучення, використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів | Підприємства, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – втрати руди складають на: кар’єрі 2 біс – 0,9%, засмічення 1,9%; кар’єрі №3 – 1,1%, засмічення – 1,0%; шахтоуправління – 18,2%, засмічення – 13,3%; АТ «ПІВДГЗК» – втрати руди – 1,28 %, засмічення – 1,13%; ПрАТ «ІНГЗК» – втрати корисних копалин – 0,79%, засмічення – 2,37%; АТ «Кривбасзалізрудком» – втрати руди – 18,04%, засмічення – 10,31%; ПрАТ «ПІВНГЗК» – втрати корисних копалин складають на: Першотравневому кар’єрі – 2,82%; Ганнівському кар’єрі – 1,13%; ПрАТ «ЦГЗК» втрати корисних копалин на шахті ім. Колачевського – 17,09%, засмічення – 17,38%; ПрАТ «СУХА БАЛКА» – втрати корисних копалин – 13,4%, засмічення – 13,7% |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «ПІВД-ГЗК» «Кривбасзалізруком», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «ЗЛМЗ» | 2016–2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 188,88 | 4 078,44 | З метою забезпечення належного функціонування автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря ПрАТ «ЦГЗК», «ІНГЗК», «ПІВН-ГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «СУХА БАЛКА», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «ЗЛМЗ», протягом 2024 року проводилося технічне обслуговування та метрологічна повірка автоматизованих постів спостереження атмосферного повітря. АТ «ПІВДГЗК» розроблено робочий проєкт щодо розширення діючої автоматизованої системи екологічного моніторингу трьома додатковими автоматичними постами спостереження. Реалізацію проєктних рішень заплановано розпочати у 2025 році |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 188,88 | 4 078,44 |  |
|  | 5.1.1. Установлення з урахуванням «рози вітрів» стаціонарних постів моніторингу на межі санітарно-захисної зони | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2021–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 533,04 | 2 727,52 | Пости автоматичного спостереження №№1-3 дообладнано пиломірами для роздільного виміру концентрацій по пилу ТЧ2.5 і ТЧ10. Установлено 2 нові метео-станції на АПС №№1,3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 533,04 | 2 727,52 |  |
|  | 5.1.2. Упровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ТОВ «РУДОМАЙН» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 480,00 | 320,00 | Розроблено робочий проєкт автоматичної системи екологічного моніторингу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480,00 | 320,00 |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі СЗЗ підприємств (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ІНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбасзалізрудком», ТОВ «Рудомайн», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 477,80 | 2 599,20 | Інструментально-лабораторний моніторинг показників якості атмосферного повітря на межі СЗЗ (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) здійснювався підприємствами за договорами: ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК» з Державним підприємством «Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького національного університету»; АТ «ПІДВГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОТЕПЛОСЕРВІС»; АТ «Кривбасзадізрудком», ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК» «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «Рудомайн», Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» (надалі –АТ «Криворізька теплоцентраль») з Відокремленим структурним підрозділом (надалі – ВСП) «Криворізький районний відділ Державної установи (надалі – ДУ) «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ТОВ «Рудомайн» з Товариством з обмеженою відповідальністю «БІОМ ПЛЮС». АТ «ПІВДГЗК» з Товариством з обмеженою діяльністю «ЕКОТЕПЛОСЕРВІС»; Крім того, здійснювався моніторинг атмосферного повітря на межі СЗЗ відомчими лабораторіями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ПІВНГЗК», АТ «Кривбасзалізрудком» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 477,80 | 2 599,20 |  |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, стану стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові підприємства (учасники прог-рами), виконко-ми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та про-філактики хвороб Міністерства охорони здо-ров’я України» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 7 063,67 | 8 438,88 | Моніторинг поверхневих вод у місцях скидання зворотних вод, довкілля в місцях видалення відходів здійснювався підприємствами за договорами: ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», АТ «Кривбасзалізрудком» з ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний ла-бораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» з Товариством з обмеженою відповідальністю «НТЦ «ЕКОТРЕЙД»; ПрАТ «ЦГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідне підприємство «Екоексперт»; ПрАТ «ПІВНГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЕКОПЛЮС»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий» з Державним підприємством «Українська геологічна компанія» (нада-лі − ДП «Українська геологічна компанія»); АТ «Кривбасзалізрудком» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробни-чий центр «Еководпроект» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр радіоекологічного моніторингу»; ПрАТ «ІНГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Вентеко». Крім того, контроль за якісними та кількісними показниками по-верхневих і стічних вод проводився лабораторіями підприємств ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВН-ГЗК», АТ «Кривбасзалізрудком», «ПІВДГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «ЗЛМЗ» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 7 063,67 | 8 438,88 |  |
|  | 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 111,58 | 6 189,64 | Гідрогеологічний моніторинг здійснюється підприємствами за договорами: ПрАТ «ПІВНГЗК» з Державним підприємством «УКРЧОР-МЕТГЕОЛОГІЯ»; АТ «Кривбасзалізрудком» з ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий» з ДП «Українська геологічна компанія»; ПрАТ «ІНГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Горнопромисловий та будівельний інжиніринг». Крім того, гідрогеологічний моніторинг проводився лаборато-ріями підприємств ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком», «ПІВДГЗК» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 111,58 | 6 189,64 |  |
|  | 5.9. Упровадження системи моніторингу якості стічних вод у контрольних створах скидів | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПАТ «АрселорМІттал Кривий Ріг» | 2020–2024 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 000,00 | - | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано у 2019 році. ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» – не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 000,00 | - |  |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу, (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спосте-реження) | Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 291,50 | 4 064,56 | Забезпечено функціонування міської автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря, проведено модернізацію трьох постів автоматичного спостереження шляхом заміни обладнання сучасними газоаналізаторами |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 4 291,50 | 4 064,56* |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | 2018–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 520,00 | 450,94 | Здійснюється моніторинг якості атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів. Відібрано та досліджено: 402 проби якості атмосферного повітря, 1 738 проб водних ресурсів міста, 120 проб ґрунтів. Крім того, для проведення моніторингових досліджень залучено мобільну станцію екологічного моніторингу Комунального підприємства «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради. За результатами співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних націй в Україні за сприяння Уряду Швеції у міську систему моніторингу інтегровано новий пост автоматичного спостереження №6 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 520,00 | 450,94* |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів [дозволи на природокористування (надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами)], результатів після-проєктного моніторингу, передбачених висновками з оцінки впливу на довкілля, охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проєктів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами на офіційних сайтах актуалізовано та висвітлено: графіки поливу вулиць і технологічних шляхів АТ «ПІВД- ГЗК», «Кривбасзалізрудком», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Не висвітлено графіки ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК» «Кривий Ріг Цемент», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», ТОВ «ЗЛМЗ», «Рудомайн»; результати післяпроєктного моніторингу планованої діяльності АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасзалізрудком», ТОВ «Рудомайн», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ЦГЗК»; інформація щодо відеофіксації масових вибухів АТ «ПІВДГЗК»; дозвіл на спеціальне водокористування АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «ЗЛМЗ»; статистичні звіти за 2023 рік 2-ТП повітря, 2-ТП-водгосп, №1-екологічні витрати, №1-відходи КП «Кривбасводоканал»; результати контролю якості атмосферного повітря на межі СЗЗ в період несприятливих метеорологічних умов та місцях видалення відходів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; дозвола на здійснення операцій з оброблення відходів, на викиди ТОВ «ЗЛМЗ». На офіційних сторінках у мережі «Facebook» підприємствами забезпечено висвітлення 31 матеріалу про природоохоронні заходи, що виконуються в межах Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки: ПрАТ «ІНГЗК» − 7 публікацій; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» − 7 публікацій; ПрАТ «ЦГЗК» − 6 публікацій; ПрАТ «ПІВНГЗК» − 5 публікацій; ТОВ «Рудомайн» − 4 публікації; АТ «Кривбасзалізрудком» − 2 публікації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.16. Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти | Виконком Криворізької міської ради, підприємства, установи та організації | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 450,00 | 224,00 | ПрАТ «ІНГЗК виконано науково-дослідну роботу «Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об’єкти» (п’ятий етап). Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 450,00 | 224,00 |  |
|  | 5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру: виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження); дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки; дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (підземні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення), стан масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів; розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного та природного характеру | Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 45,00 | АТ «Кривбасзалізрудком» проведено інструментальні виміри параметрів сейсмічних хвиль під час масових вибухів у межах гірничого відводу шахт «Тернівська»,«Козацька» («Гвардійська») |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 45,00 |  |
|  | 5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: науково-дослідні, проєктні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження | Криворізьке гірничо-проми-слове управління головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради, ПрАТ «ПІВН-ГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 858,65 | 7 103,86 | ПрАТ «ЦГЗК» згідно з укладеними договорами зі спеціалізованими організаціями проведено: інструментальні маркшейдерсько-геодизичні спостереження за профільними лініями Глеюватського кар’єру; дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Колачевського; гравіметричні та електрометричні спостереження на профільних лініях за рухом пустот у межах Глеюватського кар’єру; маркшейдерсько-геодезичні спостереження на хвостосховищі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 858,65 | 7 103,86 |  |
| 6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Південно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 249,02 | 251,38 | У рамках охоронних зобов’язань проводяться роботи з утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду: АТ «ПІВДГЗК» − геологічних пам’яток природи місцевого значення «Виходи аркозових пісковиків», «Скелеватські виходи», «Пісковикова скеля»; АТ «Кривбасзалізрудком» – геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» − геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі»; ПрАТ «ІНГЗК» − ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка»; ТОВ «Рудомайн» − ботанічної пам’ятки природи «Дерево культурної груші» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 249,02 | 251,38 |  |
|  | 6.5. Забезпечення доступності використання об’єктів природно-заповідного фонду – геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі», геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів» у освітньо-виховних, науково-дослід-них, рекреаційних цілях | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», громадські організації | 2017–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Захід виконується на постійній основі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у тому числі належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 710,99 | 16 579,30 | За інформацією підприємств висаджено: 7 098 саджанців дерев (з них у СЗЗ – 5 618); 694 кущі, (з них у СЗЗ – 352); 0,02 га газону; 1 050 квітів; 0,0425 га квітників, з них: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 5 215 саджанців дерев (з них у СЗЗ – 4 009), 244 кущів, 0,02 га газону, 0,0415 га квітників; АТ «ПІВДГЗК» – 851 саджанець дерев (з них у СЗЗ – 738), 354 кущі (з них у СЗЗ – 352), 1 050 квітів; ПрАТ «ІНГЗК» – 585 саджанців дерев у СЗЗ; ПрАТ «СУХА БАЛКА» – 250 саджанців дерев у СЗЗ; АТ «Кривбасзалізрудком» – 98 саджанців дерев (з них у СЗЗ – 71), 36 кущів; КП «Кривбасводоканал» – 50 саджанців дерев; КПТМ «Криворіжтепломережа» – 31 саджанець дерев, 21 кущ; АТ «Криворізька теплоцентраль» – 10 саджанців дерев; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» – 8 саджанців дерев, 39 кущів, 0,001 га квітників |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 710,99 | 16 579,30 |  |
|  | 6.6.2. Озеленення санітарно-захисної зони відповідно до проєкту та матеріалів СЗЗ | ТОВ «ЗЛМЗ» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухо-стійних дерев | КП «Сансервіс», промислові підприємства, упра-вителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’єкти господарювання, органи само-організації населення, громадські об’єднання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 925,08 | 1 198,29 | За інформацією підприємств видалено 518 дерев та порослі на площі 41,44 га, з них: КП «Кривбасводоканал» – 336 дерев; АТ «ПІВДГЗК» – 61 дерево; КПТМ «Криворіжтепломережа» – 54 дерева; ПрАТ «ПІВНГЗК» – 45 дерев та 3,36 га порослі; АТ «Кривбасзалізрудком» – 9 дерев; ПрАТ «ІНГЗК» – 8 дерев; ПрАТ «СУХА БАЛКА» – 3 дерева; АТ «Криворізька теплоцентраль» – 2 дерева; ТОВ «ЗЛМЗ» – 28,98 га порослі; ПрАТ «ЦГЗК» – 9,1 га порослі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 925,08 | 1 198,29 |  |
|  | 6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 626,52 | 471,00 | Проведено інвентаризацію зелених насаджень: АТ «ПІВДГЗК» на площі 642,26 га (ІІ етап); ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» на площі 0,13 га (територія ремонтно-механічного цеху) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 626,52 | 471,00 |  |
|  | 6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Південно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України, промислові під-приємства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 037,52 | 2 323,01 | Промисловими підприємствами проведено: санітарну обрізку – 5 393 дерев, кущів на площі 1,21 га; омолодження – 1 229 дерев; доглядові роботи за зеленими насадженнями на площі 1,36 га АТ «ПІВДГЗК» та 1,54 га КПТМ «Криворіжтепломережа» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 037,52 | 2 323,01 |  |
|  | 6.10. Заходи з озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | На території загального користування міста: - Висаджено 750 дерев, 3 669 ку-щів, 5 808,68 м2 квітників. - Проведено догляд за: деревами та чагарниками (поливання, прополювання, обкопування на зиму) – 41 300; трояндами – 89 600; квітниками – 89 600 м2; рокарієм – 1 470 м2 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | ** | ** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.11. Проведення досліджень і обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рос-линами, рослинами-алергена-ми | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 170,00 | 295,00 | На промислових територіях площею 16,20 га застосовано інноваційні методи боротьби з карантинними бур’янами: ПрАТ «ІНГЗК», АТ «ПІВД-ГЗК» оброблення хімічним засобом «Раунд Макс» на площі 15,20 га; ПрАТ «СУХА БАЛКА» – оброблення хімічним засобом «Гліфовіт» на площі 1 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 170,00 | 295,00 |  |
|  | 6.12. Забезпечення проведення робіт щодо локалізації та ліквідації карантинних рослин (покіс, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше) | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 427,58 | 4 479,96 | Проведено заходи по боротьбі з карантинними бур’янами на площі 4 070,12 га, з них: 3 301,14 га на територіях загального користування коштом бюджету Криворізької територіальної громади; 768,98 га промисловими під-приємствами (2,71 % від площі земельних відводів підприємств) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 427,58 | 4 479,96 |  |
|  | 6.13. Придбання обладнання і матеріалів для забезпечення боротьби з амбро-зією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30,00 | 314,73 | АТ «ПІВДГЗК» придбано матеріали для забезпечення боротьби з амброзією та карантинними рослинами |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30,00 | 314,73 |  |
| 7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 7.1. Організація та здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 20,00 | 10,89 | Відзначено переможців і учасників міського конкурсу студентських наукових робіт з питань екології. Для цього виготовлено 17 дипломів та 5 подяк |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 20,00- | 10,89* |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та про-єктів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | На виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 15.08.2024 проведено громадські слухання відносно проєкту документа державного планування «Місцевий план управління відходами в м. Кривому Розі» Участь у слуханнях взяли члени Криворізької міської територіальної громади, представники громадськості та промислових підприємств (усього 32 особи). Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для інформування громадськості на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету розміщено 141 інформаційний матеріал про провадження планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради: робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі – 3 засідання; робочої групи для підготовки пропозицій до проєкту місцевого плану управління відходами в м. Кривому Розі, узгодження позицій до них – 4 засідання; Ради екологічного планування – 1 засідання; комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря – 1 засідання; конкурсної комісії з проведення щорічного міського кон-курсу студентських наукових робіт з питань екології – 3 засідання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники Міської програми, виконком Криворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 34,45 | 28,20 | Промисловими підприємствами виготовлено 26 макетів соціа-льної реклами екологічного спрямування: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» –10; АТ «ПІВДГЗК» – 10; ТОВ «Рудомайн» –3; АТ «Кривбасзалізрудком» – 3. За ініціативи управління екології виконкому Криворізької міської ради на території міста розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування на 42 білбордах |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 34,45 | 28,20 |  |
|  | 7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів закладів середньої та вищої освіти, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники Міської програми, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами проведено 64 екскурсії для 1 139 осіб, з них: АТ «ПІВДГЗК» – 36 екскур-сій для 564 осіб; АТ «Кривбасзалізрудком» –20 екскурсій для 118 осіб; ТОВ «Рудомайн» – 3 екскурсії для 34 осіб; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – 3 екологічні заходи для 405 осіб; ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК» проведено – 2 екскурсії для 18 студентів Товариства з обмеженою відповідальністю «Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»; ПрАТ «ІНГЗК» проведено практичне виїзне заняття для 14 студентів Відокремленого струк-турного підрозділу «Інгулецький фаховий коледж Криворізького національного університету» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| Загальні орієнтовні обсяги фінансування |  |  | 2024 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 260 664,00 | 1 609 360,33 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | 379 870,00 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 33 500,00 | 14 138,48 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 227 164,00 | 1 215 351,85 |  |

*Фінансування заходів коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища

**Фінансування коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади

Керуюча справами виконкому                                                 Олена ШОВГЕЛЯ