*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

 *28.03.2025 №3566*

***ПРОГРАМА***

***енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років***

***Напрями діяльності й заходи Програми енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період***

***2024–2035 років***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строк рр.*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансування*** | ***Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн, у тому числі:*** |
| ***2024 р.*** | ***2025 р.*** | ***2026 р.*** | ***2027 р.*** | ***2028 р.*** | ***2029–2035 рр.*** | ***Усього*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***4*** | ***Енергетична стійкість комунальних підприємств*** | 4.9. Реалізація проєкту «Захо-ди з енергозбереження. Ре-конструкція квартальних теп-лових мереж від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель підклю-чених від ВП ТРП-110 в Тернівському районі м. Кри-вий Ріг, Дніпропетровська об-ласть» | 2025-2032 | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоме-неджменту та впро-вадження енерго-зберігаючих тех-нологій виконкому міської ради, Кому-нальне підприєм-ство теплових ме-реж «Криворіж-тепломережа» | Кредитні кошти | - | 67 000,0 | - | - | - | - | ***67 000,0*** |
| Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | - | 882,0\*\* | - | - | - | - | ***882,0\*\**** |
| 4.10. Реалізація проєкту «Захо-ди з енергозбереження. Ре-конструкція квартальних теп-лових мереж від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель підклю-чених від ВП ТРП-111, ТК-30 в Тернівському районі м. Кри-вий Ріг, Дніпропетровська об-ласть» | Кредитні кошти | - | 92 000,0 | - | - | - | - | ***92 000,0*** |
| Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | - | 1 190,0\*\* | - | - | - | - | ***1 190,0\*\****  |
| 4.11. Реалізація проєкту «За-ходи з енергозбереження. Ре-конструкція квартальних теп-лових мереж від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель підклю-чених від ВП ТРП-109, ТК-25 в Тернівському районі м. Кри-вий Ріг, Дніпропетровська об-ласть» | Кредитні кошти | - | 77 000,0 | - | - | - | - | ***77 000,0*** |
| Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | - | 998,0\*\* | - | - | - | - | ***998,0\*\**** |
| ***Усього за розділом 4*** |  |  | ***1 413,9*** | ***526 700,0*** | ***33 000,0*** | ***33 000,0*** | ***33 000,0*** | ***206 000,0*** | ***833 113,9*** |
| ***6*** | ***Підвищення енергоефектив-******ності об'єктів житлового фонду*** | 6.1. Енергосервіс на об’єктах житлового фонду (проведення заходів з термомодернізації, установлення сонячних елек-тростанцій, геліосистем, авто-номного опалення та водопо-стачання, збір і використання дощової води) | 2025-2035 | Відділ з питань енергоменеджмен-ту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради, управління еконо-міки виконкому Криворізької міської ради | Власні кошти енергосервіс-них компаній, донорів, керу-ючих компаній, мешканців бу-динків та інші джерела, не за-боронені чин-ним законодав-ством України | - | 8 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 | ***106 000,0*** |
| 6.2. Реалізація проєктів, що передбачають проведення заходів з енергозбереження шляхом капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, а саме: заміну вікон на енерго-зберігаючі в місцях загального користування в 199 багато-квартирних будинках у м. Кривому Розі, Дніпро-петровської обл. (за адресами, указаними в робочих проєк-тах) | 2025-2035 | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоме-неджменту та впро-вадження енерго-зберігаючих тех-нологій виконкому міської ради | Кредитні кошти | - | 70 000,0\*\*\*\* | - | - | - | - | 70 000,0\*\*\*\* |
| Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | - | 9 000,0\*\*\*\* | - | - | - | - | 9 000,0\*\*\*\* |
| ***Усього за розділом 6*** | - | 8 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 | ***106 000,0*** |
| ***Усього за напрямами*** | ***5 913,9*** | ***963 320,0*** | ***115 000,0*** | ***100 000,0*** | ***100 000,0*** | ***673 400,0*** | ***1 957 633,9*** |

*\*\*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2027 років, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №1209, зі змінами.*

*\*\*\*\*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012–2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2011 №862, зі змінами.*

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***