Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

23.06.2025 №794

Перелік завдань і заходів

Програми природоохоронних заходів міста Кривого Рогу на 2025-2028 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Виконавці | Строк виконання, роки | Джерело фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн: |  |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | усього |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охорона і ра-ціональне ви-користання водних ресур-сів | 1.1.лПроєктуван-ня, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них | Департамент розвитку ін-фраструктури міста, управ-ління капіталь-ного будівниц-тва виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбасво-доканал» | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 23 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 35 000,0 | 108 000,0 | Запобігання забруднен-ню навко-лишнього природного середовища неочищени-ми стічними водами |
|  |  | 1.2.лВідновлення водності р. Стара Саксагань у Цен-трально-Місько-му районі м. Кри-вого Рогу Дніпро-петровської об-ласті (подача во-ди) | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької місь-кої ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 2 100,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 16 100,0 | Поліпшення екологічно-го стану та умов водо-обміну річ-ки |
|  |  | 1.3. Дослідження стану річки Інгу-лець в умовах зміни водогоспо-дарської ситуації в м. Кривому Ро-зі, визначення рівня техноген-ного навантажен-ня та інтегрована оцінка екологіч-ної безпеки еко-системи річки, розробка органі-заційно-техніч-них рішень щодо комплексного уп-равління водними ресурсами | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької місь-кої ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 2 400,0 | 5 000,0 |  |  | 7 400,0 | Зменшення техноген-ного наван-таження на поверхневі водні ресур-си |
| 2 | Управління відходами та раціональне використан-ня земель | 2.1. Нове будів-ництво комп-лексу з перероб-лення, знешко-дження та скла-дування твердих побутових відхо-дів у Металур-гійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетров-ської області | Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 15 150,0 | * | * | * | 15 150,0 | Удосконалення системи управління відходами |
|  |  | 2.2. Рекультива-ція полігону складування твердих побуто-вих відходів з місцем розташу-вання: Дніпро-петровська область, м. Кри-вий Ріг, Цен-трально-Міський район, район ко-лишньої шахти «Валявко-Пів-денна» (нове будівництво) | Департамент розвитку ін-фраструктури міста, викон-кому Криво-різької місь-кої ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | * | * | * | * | * | Відновлення порушених земель, по-кращення са-нітарно-гігіє-нічних умов та ландшаф-тно-естетич-них парамет-рів техноген-ної території |
| 3 | Моніторинг навколишньо-го природно-го середови-ща | 3.1. Моніторинг навколишнього природного се-редовища міста (у тому числі проведення ла-бораторних та інших дослі-джень) | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької мі-ської ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 600,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 600,0 | Розширення та вдоскона-лення систе-ми моніто-рингу навко-лишнього природного середовища міста |
|  |  | 3.2. Забезпечен-ня функціону-вання постів автоматичного спостереження за якістю атмос-ферного повітря, що входять до системи моніто-рингу навколиш-нього природно-го середовища м. Кривого Рогу | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міс-та Кривого Рогу» Криво-різької місь-кої ради (на-далі – КП «Ін-ститут роз-витку міста Кривого Ро-гу» КМР) | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 5 500,0 | Забезпечен-ня безперер-вного моніторингу за якістю ат-мосферного повітря в місті |
|  |  | 3.3. Модерніза-ція стаціонарних постів для авто-матичного спос-тереження та об-робки показни-ків якості атмо-сферного повіт-ря і серверу ба-зи даних | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької міської ради, КП «Інститут розвитку міс-та Кривого Рогу» КМР | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади |  | 3 000,0 | 4 000,0 |  | 7 000,0 | Підвищення ефективно-сті діючої системи мо-ніторингу шляхом її вдоскона-лення від-повідно до вимог Пос-танови Кабі-нету Мініс-трів України від 14 серп-ня 2019 ро-ку №827, в основу якої імплемен-товано по-ложення Директивио2008/50/ЄС |
|  |  | 3.4. Розробка проєкту розбу-дови та удоско-налення міської автоматизованої системи моніто-рингу атмосфер-ного повітря | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької міської ради, КП «Інститут розвитку міс-та Кривого Рогу» КМР | 2025 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 750,0 |  |  |  | 750,0 | Визначення напрямів розбудови та вдоскона-лення систе-ми моніто-рингу від-повідно до вимог Пос-танови Ка-бінету Мі-ністрів України від 14 серпня 2019 року №827 та Директиви 2008/50/ЄС |
|  |  | 3.5. Розробка програмного за-безпечення для моделювання рівня забруднен-ня атмосфер-ного повітря з урахуванням ме-теорологічних умов | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької міської ради, КП «Інститут розвитку міс-та Кривого Рогу» КМР | 2026 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади |  | 750,0 |  |  | 750,0 | Прогнозу-вання та мо-делювання потенційних загроз ви-никнення перевищень нормативів екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря, що стане ефективним інструмен-том для оцінки та управління якістю ат-мосферного повітря |
| 4 | Охорона й раціональне використан-ня природ-них рослин-них ресурсів, збереження природно-за-повідного фонду | 4.1. Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природ-но-заповідного фонду | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин ви-конкому Кри-ворізької мі-ської ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 2 000, 0 | Охорона та збереження об’єктів природно-за-повідного фонду |
|  |  | 4.2. Заходи з охорони й раціо-нального вико-ристання при-родних рос-линних ресурсів (у тому числі з озеленення території міста, із запобігання інтродукції та поширенню чу-жорідних видів рослин, що за-грожують при-родним екосис-темам, тощо) | Департаменти освіти і нау-ки, розвитку інфраструкту-ри міста, уп-равління охо-рони здо-ров’я викон-кому Криво-різької місь-кої ради, Ко-мунальні під-приємства «Сансервіс», «Парк куль-тури і відпо-чинку імені Богдана Хмельниць-кого» Криво-різької місь-кої ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 28 850,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 35 000,0 | 113 850,0 | Створення, використан-ня та збере-ження зеле-них наса-джень. Лока-лізація та лік-відація ка-рантинних бур’янів у місті |
| 5 | Підвищення рів-ня суспільної екологічної сві-домості | 5.1. Організація та здійснення робіт з екологіч-ної освіти, обмін досвідом робо-ти працівників природоохорон-них органів, про-ведення науко-во-технічних конференцій, семінарів та інших заходів з природоохорон-них питань | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької міської ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Підвищення рівня ін-формацій-ної забезпе-ченості на-селення, кваліфікації праціників. Формуван-ня еколо-гічної сві-домості мо-лоді, у тому числі через проведення щорічного міського конкурсу студентсь-ких нако-вих робіт з питань еко-логії |
|  |  | 5.2. Видання по-ліграфічної про-дукції з еколо-гічної тематики | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької мі-ської ради | 2026 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | Підвищення рівня інфор-маційної за-безпеченості населення про стан навколиш-нього при-родного сере-довища міста |
| 6 | Інші природо-охоронні заходи | 6.1. Забезпечен-ня доступу гро-мадськості до екологічної ін-формації, у то-му числі через медіа | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької місь-кої ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 20,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Вільний дос-туп громад-ськості до інформації про стан дов-кілля |
|  |  | 6.2.Розробка проєкту міської екологічної про-грами | Управління екології ви-конкому Кри-ворізької місь-кої ради | 2027 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади |  |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 | Розроблення комплексу природо-охоронних заходів міс-та, спрямо-ваних на ор-ганізацію екологічної безпеки, зменшення антропоген-ного наван-таження та поліпшення стану дов-кілля міста |
|  |  | 6.3. Проведення стратегічної еко-логічної оцінки документів дер-жавного плану-вання | Департамент розвитку ін-фраструктури міста, управ-ління екології виконкому Криворізької міської ради | 2025 − 2028 | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 500,0 |  | 1 000,0 |  | 1 500,0 | Забезпечен-ня охорони довкілля, безпеки життєдіяль-ності насе-лення та охорони його здоро-в’я |
|  |  | У С Ь О Г О : |  |  |  | 74 390,0 | 66 860,0 | 65 650,0 | 78 650,0 | 285 550,0 |  |

*Забезпечення фінансового ресурсу в межах обсягів, передбачених у бюджеті Криворізької міської територіальної громади, на зазначені цілі у відповідному бюджетному році.

Керуюча справами  виконкому                                            Олена ШОВГЕЛЯ_______________________________

руюча справами виконкому                                                                         Олена ШОВГЕЛЯ