*Додаток 2*

*до рішення виконкому міської ради*

 *22.08.2025 №1087*

***ПРОГРАМА***

***енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років***

***Напрями діяльності й заходи Програми енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період***

***2024–2035 років***

| ***№ п/п*** | ***Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)*** | ***Перелік заходів Програми*** |  ***Строк рр.*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансування*** | ***Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн, у тому числі:*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2024 р*** | ***2025 р*** | ***2026 р*** | ***2027 р*** | ***2028 р*** | ***2029–2035 рр*** | ***Усього*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2*** | ***Підвищення ефективності споживання енергетичних та природних ресурсів кому-нальних об'єк-тів міста*** | 2.3. Упровадження заходів, направлених на скоро-чення споживання кому-нальними об'єктами елек-тричної енергії на тради-ційних видах палива шля-хом переведення на аль-тернативні джерела енергії (установлення сонячних електростанцій, акумуля-торів), у тому числі в час-тині реалізації публічних інвестиційних проєктів у галузі «Муніципальна ін-фраструктура та послуги» за напрямом «Підвищення енергоефективності в гро-мадських будівлях» | 2025-2035 | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради, департаментти освіти і науки, соціальної політики, управління еконо-міки, охорони здо-ров'я, культури, капітального будів-ництва, служба у справах дітей викон-кому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | - | 5 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 | ***100 000,0*** |
| Кошти енерго-сервісних ком-паній, гранти, кредити та інші джерела, не заборонені чинним законо-давством України | - | 5 000,0 | 196 800,0 |  345 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |  ***586 800,0*** |
| 2.4. Забезпечення об'єктів бюджетних установ, закла-дів автономними джерела-ми постачання теплової енергії [установлення теп-лових насосів, когенера-ційних установок, газових блочно-модульних котель-них, комплексу іншого обладнання (для забезпе-чення потреб об'єктів у тепловій енергії), установ-лення геліосистем, тепло-вих насосів (для забезпе-чення потреб об'єктів у гарячому водопостачанні), установлення теплових на-сосів (для забезпечення потреб об'єктів у централі-зованому охолодженні)], у тому числі в частині реалізації публічних інвес-тиційних проєктів у галузі «Муніципальна інфраструк-тура та послуги» за напря-мом «Підвищення енерго-ефективності в громадських будівлях» | 2025-2035 |  | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 500,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 | ***174 500,0*** |
| Кошти енерго-сервісних ком-паній, гранти, кредити та інші джерела, не заборонені чин-ним законодав-ством України | - | 114 620,0 | 221 000,0 | 69 000,0 | 48 000,0 | 24 500,0 | ***477 120,0*** |
| ***Усього за розділом 2***  |  |  | ***4 500,0*** | ***411 620,0*** | ***484 800,0*** | ***491 000,0*** | ***85 000,0*** | ***273 000,0*** | ***1 749 920,0*** |
| ***4*** | ***Енергетична стійкість комунальних підприємств*** | 4.1. Підвищення енерго-ефективності системи цен-тралізованого теплопоста-чання, включаючи модерні-зацію мереж, заміну коте-льного обладнання, оптимі-зацію електропостачання (установлення сонячних електростанцій), оптиміза-цію споживання паливно-енергетичних ресурсів (ви-користання теплових насо-сів, біометану, геотермаль-ної енергії та ін.) на об'єк-тах Комунального підпри-ємства теплових мереж «Криворіжтепломережа», у тому числі в частині реалізації публічних інвес-тиційних проєктів у галузі «Муніципальна інфраструк-тура та послуги» за напря-мом «Відновлення, модер-нізація та розвиток систем централізованого та децен-тралізованого теплопоста-чання»  | 2025-2030 | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради, департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, КПТМ «Криворіж-тепломережа»  | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади |   | 8 000,0 | 50 500,0\*\* | 8 000,0 | 8 000,0 | 56 000,0 | ***80 000,0*** |
| Кошти енерго-сервісних компа-ній, гранти, кредити, власні кошти підпри-ємств та інші джерела, не забо-ронені чинним законодавством України | - | 5 000,0 | 529 000,0 | 92 000,0 | 93 000,0 | 28 000,0 | ***747 000,0*** |
| 4.2. Підвищення енерго-ефективності системи цен-тралізованого водопоста-чання та водовідведення, включаючи модернізацію мереж, заміну насосів, оп-тимізацію електропоста-чання (установлення соняч-них електростанцій, акуму-ляторних батарей великої потужності) на об'єктах Ко-мунального підприємства «Кривбасводоканал», у то-му числі в частині реалізації публічних інвестиційних проєктів у галузі «Муніци-пальна інфраструктура та послуги» за напрямом «Від-новлення, розвиток та мо-дернізація інфраструктури централізованого водопос-тачання та водовідведення, у тому числі з упроваджен-ням альтернативних джерел енергії» | 2025-2035 | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради, департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, КП «Кривбасводо-канал»  | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади, кредити гранти, кошти енергосервісних компаній, та інші джерела, не забо-ронені чинним законодавством України | - | - | 12 000,0 | 250 000,0 | 12 000,0 | 77 000,0 | ***351 000,0*** |
| 4.3. Підвищення енерго-ефективності в системі па-сажирських перевезень мі-ським комунальним елек-тротранспортом (трамвай, тролейбус), включаючи оп-тимізацію споживання елек-тричної енергії (установ-лення сонячних електро-станцій, акумуляторів, теп-лових насосів) на об'єктах Комунальних підприємств «Швидкісний трамвай», «Міський тролейбус», у тому числі в частині реа-лізації публічних інвести-ційних проєктів у галузі «Муніципальна інфраструк-тура та послуги» за напря-мом «Підвищення енерго-ефективності в громадських будівлях» | 2025-2035 | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради, управління транс-порту та телекому-нікацій, економіки виконкому Криво-різької міської ради, КП «Швидкісний трамвай» та «Місь-кий тролейбус»  | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | - | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 | ***55 000,0*** |
| Кошти енерго-сервісних компа-ній, гранти, кредити, власні кошти підпри-ємств та інші джерела, не заборонені чин-ним законодав-ством України | - | 3 000,0 | 65 700,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | ***84 700,0*** |
| ***Усього за розділом 4*** |  |  | ***1 413,9*** | ***699 800,0*** | ***611 700,0*** | ***358 000,0*** | ***121 000,0*** | ***206 000,0*** | ***1 997 913,9*** |
| ***6*** | ***Підвищення енергоефектив-******ності об'єктів житлового фонду*** | 6.3. Реалізація проєктів, що передбачають проведення заходів з енергозбереження шляхом капітального ре-монту конструктивних еле-ментів житлових будинків, а саме: термомодернізацію житлових будинків, заміну вікон на енергозберігаючі в місцях загального користу-вання в багатоквартирних будинках, у тому числі в частині реалізації публіч-них інвестиційних проєктів у галузі «Муніципальна інфраструктура та послуги» за напрямом «Підвищення енергоефективності в гро-мадських будівлях» | 2026-2035 | Департамент роз-витку інфраструк-тури міста викон-кому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоме-неджменту та впро-вадження енерго-зберігаючих тех-нологій виконкому міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади, кредитні кошти та інші джерела, не заборонені чин-ним законодав-ством України | - | - | 90 000,0\*\*\*\* | - | - | - | **90 000,0\*\*\*\*** |
| ***7*** | ***Розвиток іншої альтернатив-ної енергетики та створення SMART-ENERGY PARK*** | 7.2. Упровадження проєктів з будівництва біогазових установок, виробництва й використання біогазу, у тому числі в частині реалізації публічних інвес-тиційних проєктів у галузі «Енергетика» за напрямом «Будівництво потужностей об’єктів біоенергетики» | 2026-2035 | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради, департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради, КП «Кривбасводо-канал» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - | ***-*** |
| Енергосервісні контракти, гранти, кредити та інші джерела, не заборонені чинним законо-давством України | - | - | 64 200,0 | 321 000,0 | 257 000,0 | 10 000,0 | ***652 200,0*** |
| 7.6. Упровадження проєктів з будівництва комплексу з газифікації RDF, у тому числі в частині реалізації публічних інвестиційних проєктів у галузі «Енергети-ка» за напрямом «Будівниц-тво нових генеруючих по-тужностей» | 2026-2035 | Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій викон-кому міської ради, департамент розвит-ку інфраструктури міста, управління економіки викон-кому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади, кредитні кошти та інші джерела, не заборонені чин-ним законодав-ством України | - | - | 500 000,0 | 1 550 000,0 | - | - | ***2 000 000,0*** |
| ***Усього за розділом 7*** |  |  | ***0,0*** | ***4 000,0*** | ***568 200,0*** | ***1 825 750,0*** |  ***262 500,0*** | ***50 000,0*** | ***2 710 450,0*** |
| ***Усього за напрямами*** | ***5 913,9*** | ***1 134 420,0*** |  ***1 683 700,0*** | ***2 692 750,0*** |  ***485 500,0*** |  ***663 400,0*** | ***6 665 683,9*** |

*\*\*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2027 років, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №1209, зі змінами.*

*\*\*\*\*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012–2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2011 №862, зі змінами.*

***В.о. керуючої справами виконкому –***

***заступник міського голови Надія Подоплєлова***