ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

08.10.2025 №241-р

Додаткові заходи із забезпечення

стійкої роботи комунальних і критичних

інфраструктурних об’єктів міста та пунктів обігріву

«Пункти незламності» в осінньо-зимовий період 2025/2026 років

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | Підготовка актів готовності обладнання, матеріалів у пунктах обігріву «Пункти незламності» (згідно з додатком 1): перевірка готовності пунктів обігріву «Пункти незламності», перевірка технічного стану генераторів, ведення журналів обліку мотогодин; забезпечення наявності запасів пального для генераторів на 7 діб безперервної роботи, визначення місця зберігання пального, забезпечення охорони та відповідальних осіб; перевірка наявності продуктів харчування тривалого зберігання, технічної та питної води, ковдр, теплових гармат у пунктах обігріву «Пункти незламності»; перевірка готовності роботи систем стабільного доступу до супутникового зв’язку «Starlink» та інших у пунктах обігріву «Пункти незламності» | До 13.10.2025 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та захисту цивільного населення, розвитку підприємництва, охорони здоров’я, культури, департаменти освіти і науки, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 2 2.1 2.2 2.3 | Підготовка актів готовності обладнання, матеріалів у пунктах обігріву та зарядки гаджетів на базі об’єктів бізнесу (згідно з додатком 2): перевірка готовності пунктів обігріву та зарядки гаджетів на базі об’єктів бізнесу: перевірка технічного стану джерел резервного живлення; забезпечення наявності запасів пального для генераторів на 7 діб безперервної роботи, визначення місця зберігання пального, забезпечення охорони та відповідальних осіб; перевірка наявності технічної і питної води, опалювальних приладів у пунктах обігріву та зарядки гаджетів на базі об’єктів бізнесу; | До 13.10.2025 | Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4 | перевірка готовності роботи систем стабільного доступу до супутникового зв’язку «Starlink» й інших у пунктах обігріву та зарядки гаджетів на базі об’єктів бізнесу |  |  |
| 3 3.1 3.2 | Підготовка актів готовності обладнання та матеріалів об’єктів критичної інфраструктури міста (згідно з додатком 3): проведення випробувань й оформлення актів роботи генераторів і під-твердження наявності пального на об’єктах Комунальних підприємств «Кривбасводоканал», «Швидкісний трамвай», «Міський тролейбус», Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа», закладів охорони здоров’я. Визначення відповідальних за наявність пального для стабільної роботи генераторів; відновлення фізичного захисту (габіони, мішки з піском) об’єктів критичної інфраструктури та закладів охорони здоров’я – трансформаторні підстанції, котельні, насосні станції | До 20.10.2025 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Кривбасводоканал», «Швидкісний трамвай», «Міський тролейбус», Комунальне підприємство теплових мереж «Криво- ріжтепломережа», управління охорони здоров’я, транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради |
| 4 | Відпрацювання та актуалізація взаємодії з мобільними операторами зв’язку (Київстар, Vodafone, lifecell), оновлення регламенту реагування на надзвичайні ситуації | До 13.10.2025 | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ