ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

24.10.2025 №1286

ПОРЯДОК

розподілу коштів бюджету Криворізької

міської територіальної громади на підготовку та реалізацію

публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій

1. У Порядку розподілу коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій (надалі – Порядок) терміни вживаються в значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України та Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року  №232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій».

2. Порядок визначає процедуру розподілу коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Криворізької міської територіальної громади з урахуванням обсягу місцевих гарантій, що надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами (позиками), які залучаються для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм , а саме:

2.1 ініціатори проектів (програм), відповідальні за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування згідно з рішенням виконкому від 23.05.2025 №623 «Про визначення відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради відповідальних за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування» (надалі- Ініціатори проектів),  за погодженням з головними розпорядниками коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади:

2.1.1 формують перелік розпочатих та нових публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій   за формою згідно з додатком 1 (з урахуванням міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам), (надалі – Перелік). Формування здійснюється в межах обсягу публічних інвестицій та за основними напрямами публічного інвестування, визначеними середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій Криворізької міської територіальної громади, і на основі єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, схваленого міською інвестиційною радою.  До Переліку включаються публічні інвестиційні проекти (програми) з урахуванням таких критеріїв:

2.1.1.1 пріоритетність – найвищий бал пріоритизації в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій Криворізької міської територіальної громади у відповідній галузі (секторі);

2.1.1.2 ступінь готовності – насамперед включаються розпочаті публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною; нові публічні інвестиційні проекти, які мають завершені передінвестиційні дослідження, пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації; нові публічні інвестиційні проекти та програми, визначені міською  інвестиційною радою пріоритетними для подальшої підготовки, але які не відповідають критеріям наявних програм;

2.1.1.3 наявність відповідного джерела фінансового забезпечення – насамперед включаються розпочаті публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, нові програми публічних інвестицій включаються в разі наявності підтвердженого джерела фінансування, нові публічні інвестиційні проекти – у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проекту згідно з Методикою визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2025 року №131;

2.1.2 подають до департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради (надалі – Департамент фінансів) Перелік та обґрунтування щодо дотримання  вищевказаних критеріїв та іншу необхідну інформацію, у термін до 05 жовтня року, що передує плановому. У 2025 році як виняток на початковому етапі впроваджен-ня – у терміни з урахуванням технічної готовності Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами та проведення навчань працівників за всіма етапами  внесення інформації до цієї системи;

2.2 Департамент фінансів:

2.2.1 здійснює аналіз поданих Переліків  на відповідність обсягу фінансування публічних інвестиційних проектів (програм) та  основних напрямів публічного інвестування, інформації, що міститься в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій територіальної громади, підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан і плани реалізації відповідних проектів та програм;

2.2.2 формує консолідований перелік публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Криворізької міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію за роками в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення за формою згідно з додатком 2 (надалі – Консолідований перелік), з урахуванням:

2.2.2.1 вимог щодо спрямування не менше 70 відсотків загального обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів;

2.2.2.2 граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого Криворізькою міською радою боргу;

2.2.2.3 оптимального щорічного боргового навантаження на бюджет Криворізької міської територіальної громади;

2.2.2.4 установлених обсягів щорічних видатків на виконання довгострокових зобов’язань у межах державно-приватного партнерства на відповідні роки;

2.2.3  подає Консолідований перелік на розгляд міської комісії з питань розподілу публічних інвестицій (надалі – Комісія) у термін до 10 жовтня року, що передує плановому. У 2025 році як виняток на початковому етапі впровадження – у терміни  з урахуванням технічної готовності Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами та проведення навчань працівників за всіма етапами  внесення інформації до цієї системи;

2.3 Комісія ухвалює рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій із зазначенням джерел  і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог законодавства щодо пріоритетності, готовності до реалізації, наявності фінансового забезпечення та умов формування Консолідованого переліку, визначених у підпункті 2.2.2 Порядку, та схвалює Консолідований перелік, про що вказується в протоколі засідання Комісії;

2.4.  Департамент фінансів на підставі протоколу Комісії доводить до головних розпорядників бюджетних коштів розподілений обсяг публічних інвестицій, визначений у Консолідованому переліку, для включення його до бюджетних запитів за відповідними бюджетними програмами та формування показників проекту бюджету на відповідний період;

2.5. У рішенні міської ради про бюджет Криворізької міської територіальної громади на відповідний рік обсяг місцевих гарантій, які надають для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності за кредитами, що спрямовуються на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів, визначається на підставі Консолідованого переліку, схваленого  Комісією  згідно з Порядком.

3. Комісія може здійснювати новий розподіл у разі, якщо за результатами піврічного моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій, проведеного Ініціаторами проектів, головними розпорядниками коштів  відповідно до Порядку реалізації  публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №527, зі змінами, установлено (зазначений перелік не є вичерпним):

3.2.1 порушення строків розроблення, реалізації проекту чи програми або підвищення вартості більш як на 10 відсотків, чи невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, якого планується досягти внаслідок їх реалізації. Такі проекти чи програми за пропозицією Ініціатора проекту або  головного розпорядника коштів, наданою до  Департаменту фінансів, підлягають повторному розгляду Комісією. Рішення Комісії є підставою для передачі коштів на інші публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, що включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Криворізької міської територіальної громади проектів та реалізуються або перебувають на відповідній стадії готовності;

3.2.2  ненабуття чинності кредитними угодами, укладеними для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів, під які передбачалося надання місцевих гарантій відповідно до проведеного розподілу. У такому випадку за пропозицією, наданою Ініціатором проекту або головним розпорядником коштів до Департаменту фінансів, Комісією може здійснюватися перегляд Переліку таких проектів і у випадках наявності в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій Криворізької міської територіальної громади інших проектів, під які можуть надаватися місцеві гарантії і які перебувають на відповідній стадії готовності, Комісія може ухвалювати рішення про заміну або включення додаткових проектів до переліку з дотриманням граничного обсягу надання місцевих гарантій, установленого рішенням міської ради  про бюджет Криворізької міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

4.  У процесі виконання бюджету Криворізької міської ради Комісія здійснює розподіл публічних інвестицій у разі наявності джерел фінансового забезпечення (перевиконання дохідної частини бюджету, розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів, боргове, грантове фінансування, інші джерела, визначені законодавством).

5.  Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють підготовку звітів про стан підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій, а також оцінку ефективності публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій, організовують внутрішній контроль за цільовим, ефективним  результативним використанням публічних інвестицій та вживають заходи щодо усунення виявлених порушень і притягнення до відповідальності осіб, винних за їх вчинення, у порядку, визначеному чинним законодавством.

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ