Додаток 2

до рішення міської ради

24.12.2019 №4345

ПЕРЕЛІК

заходів Програми інформатизації та цифровізації на 2017−2020 роки

| № п\п | Перелік заходів Програми | Строки виконан- ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Усього |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення деталь-ного аналізу й визначення потреби оновлення, консо-лідації та уніфікації програмних і тех-нічних ресурсів (комп’ютерної тех-ніки, мережевого обладнання і орг-техніки) на об'єктах інформаційної ді-яльності виконав-чих органів міської ради | Щорічно |  |  | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізь-кої міської ради, відді-ли, управлі-ння інші ви-конавчі ор-гани міської ради |  | − |  |  | − |  |  | − | − |  |  | − | − | Забезпечення інформаційно-ко-мунікаційної інфраструктури виконавчих органів міської ради через ефективне гнучке вико-ристання програмних і тех-нічних ресурсів, їх надійну роботу, розгортання нових технологій, побудову надійної системи безпеки інформаційних систем |
| 1.2 | Сприяння розвитку цифрових навичок і формуванню потреб у використанні електронних серві-сів та цифрових технологій пред-ставниками терито-ріальної громади міста | Щорічно |  |  | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізь-кої міської ради, відді-ли, управлі-ння інші ви-конавчі ор-гани міської ради |  | − |  |  | − |  |  | − | − |  |  | − | − | Завдяки використанню онлайн та цифрових технологій пред-ставники територіальної громади міста можуть більш ефективно користуватися міськими елек-тронними сервісами |
| ІІ. Придбання засобів інформатизації та їх технічна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання комп’ю-терного обладна-ння, приладдя, паке-тів програмного забезпечення, ре-монтно-технічне об-слуговування пер-сональних комп’ю-терів, офісного, те-лекомунікаційного, аудіовізуального та іншого обладнання, супутніх послуг, мереж, систем то-що |  | 2020 рік |  | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради |  | Міський бюджет |  |  | − |  |  | − | − |  |  | 20 521 366,00 | 20 521 366,00 | Поліпшення матеріально-тех-нічної бази для забезпечення високого рівня прозорості процесу діяльності органів місцевого самоврядування з ви-користанням електронних ре-сурсів |
| ІІІ. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Супровід, технічна підтримка, обслу-говування розвиток та модифікація дію-чих електронних ін-формаційних онлайн систем, сай-тів, комунікаційних сервісів тощо, ство-рення нових. Удос-коналення техно-логій ухвалення уп-равлінських рішень через активне вико-ристання інформ-аційно-комунікацій-них технологій то-що |  | 2020 рік |  | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради |  | Міський бюджет |  |  | − |  |  | − | − |  |  | 6 672 352,00 | 6 672 352,00 | Створення умов для рівного вільного доступу усіх категорій користувачів до систематизо-ваної, якісної й достовірної бази інформаційних ресурсів міста, розширення функціональних можливостей існуючих ресурсів, забезпечення зворотного зв’язку в режимі онлайн для вирішення питань життєдіяльності окремої особи, територіальної громади, міста в цілому та для виконання повноважень органами місцевого самоврядування |
| ІV. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах та на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Придбання, ремонт, технічне обслугову-вання персональних комп'ютерів, офіс-ного, телекомуніка-ційного та аудіо-візуального обла-днання, супутні пос-луги та послуги у сфері інформацій-них технологій (консультування, розробка програм-ного забезпечення, послуги мережі Ін-тернет і послуги з підтримки), пакетів програмного забез-печення та інфор-маційних систем і мереж тощо |  | 2020 рік |  | Департамен-ти освіти і науки, у справах сім’ї, моло-ді та спор-ту, соціаль-ної політи-ки, розвит-ку інфра-структури міста; упра-вління ку-льтури, охо-рони здо-ров’я, з пи-тань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту на-селення; служба у справах ді-тей викон-кому Кри-ворізької міської ра-ди; Кому-нальні під-приємства "Аварійно-рятувальна служба ря-тування на воді", "Парк культури та відпочинку імені Бог-дана Хме-льницько-го" Кри-ворізької міської ради і "Центр по-водження з тваринами" Криворізь-кої міської ради |  |  | Разом |  |  | − |  | − | − |  | 33 894 754,00 |  | 33 894 754,00 | Поліпшення матеріально-техніч-ної бази закладів бюджетної сфери та комунальних підпри-ємств, розширення їх інфор-маційного простору, своєчасне та достовірне внесення ін-формації до загальнодержавних інформаційних програм та ре-сурсів, підтримка в робочому стані персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, можливість безперебійного дос-тупу до Інтернетресурсу тощо |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Держав-ний бюджет |  |  | − |  | − | − |  | 18 311 700,00 |  | 18 311 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет |  |  | − |  | − | − |  | 384 300,00 |  | 384 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | − |  | − | − |  | 15 198 745,00 |  | 15 198 745,00 |  |
| Соціальний захист мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Запровадження в м. Кривому Розі ба-гатофункціональної електронної "Кар-тки криворіжця" |  |  | 2020 |  | Департа-менти со-ціальної політики, освіти і нау-ки викон-кому Кри-ворізької міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − |  |  | 10 529 832,0 | 10 529 832,00 | Забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на безоплатній основі у зв’язку із запровадженням автоматизо-ваної системи обліку оплати проїзду в м. Кривому Розі (при-дбання програмного продукту – Автоматизована інформаційна система видачі соціальних карт, послуга з програмування без-контактних карток програмними додатками, оренда та хостинг серверного обладнання та хост-майданчика; обслуговування і супровід серверного обладнання, апаратного комплексу Anti-DDOS-2, виділення блоку IP-адреси, підтримка DNS-імені на хост-майданчику, виготовлення і підтримка SSL-сертифікату за 12 місяців, поточний ремонт комп’ютерної техніки, обслуго-вування та заправка картриджів для багатофункціональних при-строїв тощо) |
| Екополітика та охорона довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Інформатизація у сфері захисту навко-лишнього природ-ного середовища |  |  | 2020 рік |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − |  |  | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | Забезпечення безперебійної надійної роботи постів авто-матичного спостереження за станом якості атмосферного повітря та належного функці-онування системи екологічного моніторингу в цілому. Підви-щення ефективності роботи міської автоматизованої системи екологічного моніторингу тощо |
| Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Створення, супро-водження, удоско-налення та обслу-говування програм-но-апаратних ком-плексів: - "Автоматизована система обліку оп-лати проїзду в гро-мадському тран-спорті м. Кривий Ріг" (надалі АСООП); - Єдиного диспе-тчерського центру моніторингу роботи міського пасажир-ського транспорту та збору інформації; - Єдиного контакт- центру для реагу-вання та вирішення проблем в інфра-структурі міста |  |  | 2020 рік |  | Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізь-кої міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − |  |  | 14 510 420,00 | 14 510 420,00 | Запровадження системи АСООП дасть можливість покращити якість надання мешканцям міста послуг пасажирських перевезень, підвищити рентабельність гро-мадського транспорту, надасть можливість удосконалити облік надання послуг проїзду в місь-кому пасажирському тран-спорті, сприятиме виведенню коштів з тіні. Упровадження Єдиного диспет-черського центру моніторингу роботи міського пасажирського транспорту та збору інформації надає органам виконавчої влади детальну інформацію про стан громадського транспорту в сфері пасажирських перевезень та за-безпечує ефективним інстру-ментом контролю і управління, а жителям міста засоби інфор-мування про пересування гро-мадського транспорту в режимі реального часу у вигляді табло, додатків для мобільних прис-троїв, сторінки в мережі Інтер-нет тощо. Створення програмно-апаратно-го комплексу Єдиного контакт-центру надає можливість підвищення ефективності муні-ципального управління, рівня задовольнення потреб населення та його лояльності, контролю за впровадженням реформ для їх успішної реалізації. Розробка єдиних стандартів і регламентів у сфері обслуговування насе-лення, контролю за якістю обслуговування безпосередньо профільними службами, аут-сорсингу звернень у профільні служби, створення єдиних про-токолів обміну інформацією, єдиного інформаційного просто-ру міських служб, координації впровадження інформаційних технологій на всіх рівнях обслу-говуючих організацій тощо |
| Земельні відносини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Використання інфо-рмаційних техноло-гій для обліку та оформлення доку-ментів у сфері зе-мельних відносин, актуалізація плану зонування |  |  | 2020 рік |  | Департа-мент ре-гулювання містобудів-ної діяль-ності та зе-мельних відносин виконкому Криворізь-кої міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − |  |  | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу на паперових носіях та в електрон-ному вигляді, оновлення плану зонування в місті тощо |
| Економічний розвиток. Громадський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Створення мобіль-ного додатка «Кри-вий Ріг – туристич-ний», його обслуго-вуванням, забезпе-чення діяльності Комунального під-приємства "Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької місь-кої ради: придба-ння комп'ютерного обладнання, пос-луги з оптичного Інтернету, поста-чання програмного забезпечення, об-слуговування та поточний ремонт оргтехніки, техніч-на підтримка тощо |  | 2020 рік |  | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради, Комунальне підприєм-ство "Інсти-тут розвит-ку міста Кривого Рогу" Кри-ворізької міської ради |  | Разом |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 644 708,00 | 714708,00 | Забезпечення реальної і вкрай необхідної практичної плат-форми для поширення інфор-мації про туристичні об'єкти й маршрути Кривим Рогом, що допоможе збільшити кількість туристів і зробить регіон більш доступним для них; упро-вадження єдності візуального стилю муніципального дизайну, зручність у процесі створення іміджевої продукції міста, поліпшення ефективної роботи зі створення візуального контенту; постійний моніторинг тенденцій партисипації та оновлення сис-теми: додавання нових функцій, оновлення дизайну й удо-сконалення наявного функціо-налу тощо |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | - |  |  | - | - |  |  | 628590,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 16 118,00 |  |  |
| 4.7 | Обслуговування електронної систе-ми "Громадський проєкт" |  | 2020 рік |  | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради |  | Міський бюджет |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 70 000,00 |  | Забезпечення надійного функці-онування електронної системи "Громадський проєкт", її актуалізація відповідно до змін у законодавстві та забезпечення інформаційної взаємодії у цій сфері, допомога в налаштуванні системи під параметри вимог нормативно-правової бази кон-курсу "Громадський бюджет" |
| Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг "Віза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Придбання, розроб-ка, модернізація та удосконалення, оно-влення, подовже-ння та забезпечення функціонування, технічна й сервісна підтримка програм-них продуктів, ін-формаційно-комуні-каційних систем, програмно-апарат-них комплексів, інформаційних сен-сорних систем, засо-бів інформатизації тощо |  | 2020 рік |  | Департа-мент адмі-ністратив-них послуг виконкому Криворізь-кої міської ради |  |  |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − |  |  | 1 671 900,00 | 1 671 900,00 | Забезпечення процесу цифрової трансформації, підвищення ефективності управління публіч-ними процесами та їх опти-мізація, мінімізація корупційних ризиків, реалізація принципів доступності та відкритості влади для замовників послуг, авто-матизація електронної взаємодії із суб’єктами звернень, суб’єк-тами надання послуг задля наближення послуг до замов-ників, відповідність європей-ським стандартам якості обслу-говування |
| V. Упровадження технологій цифрових трансформацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення системи відеоспостереження та відеоконтролю, її обслуговування | 2020 рік |  |  | Управління з питань надзвичай-них ситуа-цій та ци-вільного захисту населення виконавчо-го комітету Криворізь-кої міської ради |  | Міський бюджет |  |  | − |  |  | − | − |  |  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | Забезпечення ефективного моні-торингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відео- контролю, що забезпечить своє-часність прийняття управ-лінських рішень та підвищить ефективність вирішення завдань органами місцевого самовря-дування тощо |

Секретар міської ради                                                                              Сергій Маляренко