ПРОЄКТ

Про затвердження висновку щодо доцільності залучення кредитного фінансування кому-нальному підприємству «Сансе-рвіс» від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проєк-ту «Будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі міста Кривого Рогу, Дніпро-петровської області» під гара-нтію Криворізької міської ради

З метою реалізації проєкту «Будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», рішенням  Криворізької міської ради                 від 26 грудня 2018 №3288 «Про затвердження природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища», зі змінами, Законом України «Про місцеве самоврядування в України», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити висновок щодо доцільності залучення кредитного фінансування комунальному підприємству «Сансервіс» від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових

2

відходів у Металургійному районі міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області» під гарантію Криворізької міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського           голови відповідно до розподілу обов’язків.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

Висновок

щодо доцільності залучення кредитного фінансування комунальному підприємству «Сансервіс» від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Будівництво комплексу з перероблення  твердих побутових відходів

м. Кривий Ріг» під гарантію Криворізької міської ради

Закон України «Про відходи» визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності,   пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

Ст. 1 Закону України «Про відходи» визначено, що захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Основними завданнями законодавства про відходи, відповідно до ст.3 Закону України «Про відходи»,  є:  визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також системи заходів, пов'язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження; забезпечення мінімального утворення відходів, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про відходи», до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами належить забезпечення: розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів; організації збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення; вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами; здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території; надання згоди на розміщення на території  міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю.

Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

Вимоги щодо зберігання та видалення відходів передбачені ст.33 Закону України «Про відходи».

Зберігання та видалення відходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з врахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявності дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, в якому визначені види та кількість відходів, загальні технічні вимоги, заходи безпеки, відомості щодо утворення, призначення, методів оброблення відходів відповідно до встановлених умов їх зберігання.

Ураховуючи вищезазначене, з урахуванням вимог чинного законодавства України, органи місцевого самоврядування у сфері поводження з побутовими відходами керуються виключно інтересами територіальної громади міста, з метою додержання екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє природне середовище, здоров’я людини, зменшення обсягу утворення відходів та  визначення місць захоронення відходів на своїй території.

На теперішній час в м. Кривому Розі функціонують полігони для утилізації твердих побутових відходів шахти «Валявко-Південна» та шахти «Батьківщина». Накопичення відходів на полігонах для утилізації твердих побутових відходів складає: шахта «Валявко-Південна» -  508,61 тис.тонн,  шахта «Батьківщина» - 3 773,25 тис.тонн, орієнтовний термін експлуатації полігонів становить до 10 років.

Ураховуючи вищезазначене, з метою додержання екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє природне середовище, здоров’я людини, зменшення обсягу захоронення відходів на полігонах, беручи до уваги екологічний стан міста Кривого Рогу, актуальним є будівництво  комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, який б відповідав найвищим стандартам якості.

Завдяки будівництву комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів, значно зменшиться обсяг твердих побутових відходів, який підлягає захороненню  на полігонах, покращить екологічний стан міста Кривого Рогу.

1. Зміст Проекту

Будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів в Кривий Ріг Дніпропетровської області та вдосконалення системи поводження з відходами в місті  в цілому.

2. Цілі Проекту

2.1.	Збудувати комплекс з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів.

2.2.	Підвищити рівень системи поводження з відходами в місті.

2.3.	Покращити екологічну ситуацію шляхом зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів на міських полігонах та вилучення небезпечних відходів.

2.4. Впровадження системи переробки твердих побутових відходів.

3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення

визначених цілей

3.1.	Будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів, розташованого поблизу металургійного комплексу ArcelorМittal (DP-9 PAT) в агломерації Кривий Ріг, на ділянці площею 42,5 га.

4. Очікувані результати реалізації Проекту

4.1.	Підвищення якості системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Кривий Ріг.

4.2. 	Вилучення небезпечних відходів із складу твердих побутових відходів з подальшою іх належною утилізацією.

4.3.	Впровадження системи перероблення відходів з можливістю їх вторинного використання.

4.4.	Покращення екологічної ситуації шляхом зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів на міських полігонах та вилучення небезпечних відходів.

5. Вплив Проекту на економічний і соціальний розвиток

міста Кривого Рогу

5.1. Економічний ефект: Розділ опрацьовується

5.1.1. Загальний річний економічний ефект від експлуатації комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів становить      ________ євро;

5.1.2.	Загальний річний економічний ефект від експлуатації комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів становить ________ євро;

5.2. Соціальний та екологічний ефект:

5.2.1.	Поліпшення якості надання послуг із збирання, вивезення та утилізаціх відходів, що дозволить підвищити соціальну привабливість міста для його жителів.

5.2.2.	Підвищення рівня комфорту для містян в цілому.

5.2.3.	Зниження обсягів захоронення твердих побутових відходів на міських полігонах.

6. Загальна інвестиційна вартість Проекту

___________, у тому числі:

- _____________ за рахунок капітальних ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку;

- _______________ за рахунок капітальних ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку з Фонду чистих технологій;

- _______________ за рахунок місцевого внеску.

7. Термін реалізації Проекту

Строк, на який надається кредит, – ____ років.

8. Джерела фінансування Проекту

Розділ опрацьовується

9. Джерела повернення кредиту

Власні кошти підприємства та кошти міського бюджету.

10. Оцінка ефективності Проекту

Розділ опрацьовується

Ураховуючи викладене, виконком Криворізької міської ради вважає доцільним залучити кредитне фінансування комунальному підприємству «Сансервіс» від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів в Кривий Ріг Дніпропетровської області» під гарантію Криворізької міської ради у сумі ____________

Керуюча справами виконкому                                                  Т.Мала