***ІНФОРМАЦІЯ***

***про виконання бюджетних програм за 2018 рік управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради***

Одним з найважливіших пріоритетів розвитку міста Кривого Рогу є розвиток будівельної галузі. Уведення в дію нових, проведення реконструкції або капітального ремонту важливих для міста об’єктів: житлово-комунального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, адміністративних будівель тощо сприяють підвищенню ефективності й надійності функціонування житлово-комунальної системи, доступності та якості соціальних і транспортних послуг для населення, створенню комфортного життєвого простору, покращенню якості життя населення міста.

На замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради у 2018 році за рахунок бюджетних коштів здійснювалися роботи з проектування та будівництва 56-ти соціально важливих для міста об’єктів.

Пріоритетність об’єктів, запланованих до будівництва в 2018 році, та обсяги їх фінансування визначено, насамперед, Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, затвердженим рішенням міської ради від 31.03.2016 №376, та програмами міста, в т.ч.:

- Програмою економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017 – 2019 роки;

- Програмою розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років;

- Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки.

За 12 місяців 2018 року на об’єкти будівництва використано 32,6 млн. грн., з них: 20,4 млн. грн. – міський бюджет, 12,2 млн. грн. – міський фонд охорони навколишнього середовища.

З метою цільового та ефективного використання коштів міського бюджету, фінансування вищезазначених фактичних видатків здійснювалося за запланованими бюджетними програмами:

**1517310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 3,4 млн.**

**Мета програми:** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання мешканців міста

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданнями: забезпечення будівництва інженерних мереж, житлових об’єктів, об’єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення, розвитку об’єктів теплопостачання та благоустрою.

Введено в експлуатацію об’єкт:

**-** «Нове будівництво котельні та теплових мереж до загальноосвітньої школи I-III ступенів №63 по вул. Агафонова, 14а» (Металургійний р-н).

В процесі будівництва споруджено інженерні мережі, встановлено газорозподільчий пункт та мобільну котельню потужністю 300 кВт з автоматичним регулюванням температури підігріву води в системі. Реалізація проекту дозволяє зменшити витрати газу, а отже і заощадити кошти на оплату послуг для опалення будівлі школи.

Завдяки будівництву відокремленої котельні усунуто вибухо-пожежну небезпеку в приміщенні школи, створеної внаслідок розміщення старої котельні у підвальному приміщені навчального закладу.

Завершено будівництво та оформлено документи для введення в експлуатацію об’єкта: «Будівництво мереж зовнішнього освітлення».

Завдяки реалізації проекту мешканці міста отримали 120 освітлених, затишних та безпечних вулиць у Металургійному, Довгинцівському, Покровському, Саксаганському та Тернівському районах міста, на яких розташовано понад 3000 домоволодінь. Довжина прокладеного кабелю становить 103,66 км, встановлено нових та замінено 2988 світильників. Загальна кількість установлених опор складає 1494 одиниці.

Проведено процедуру закупівлі робіт та укладено договориз генеральними підрядними організаціями на будівництво об’єктів у 2019 році:

- Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» - проектом передбачається будівництво мосту довжиною 65 м та шириною пішохідної частини 3,0 м, що забезпечить комфортний перехід до парку ім. Ю. Гагаріна з вулиці Свято-Миколаївська та скоротить час, що раніше витрачався на обхід до пішохідного мосту через річку Саксагань.

- Кладовище в районі Північного ГЗК - загальна площа відведення земельної ділянки під будівництво кладовища – 41,2 га, в т. ч. під кладовище (з урахуванням санітарно-захисної зони) – 22 га. Земельну ділянку відведено під поховання в кількості 29 252 місць.

Завершено проектуваннята отримано позитивні експертні звіти щодо проекту будівництва:

«Будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки», що забезпечить розвантаження центральних магістралей міста та комфортні і безпечні умови руху автотранспорту. Довжина дороги 1 529,0 п. м*.*

Для реалізаціїкоштом обласного бюджету передано до департаментів Дніпропетровської обласної державної адміністрації проектно-кошторисну документацію, розроблену за рахунок коштів міського бюджету під будівництво двох об’єктів:

-«Нове будівництво житлового будинку на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, ( Центрально-Міський район).

Проектом передбачено 72 житлові квартири, нежитлові приміщення допоміжного призначення, облаштування пандусами, а також комплекс кабінетів лікарів загальної практики. Окрім того, будинок буде мати власну автономну блочну котельну з усіма підвідними мережами.

-«Нове будівництво автодороги від мкр. Сонячний до вул. Спаської» (Саксаганський р-н)

Реалізація проекту забезпечить безпечний рух автотранспорту та комфортне вело-пішохідне сполучення мешканців міста від мікрорайону Сонячний до вулиці Спаської.

Виконувалися роботи з розробки проектної документації по об’єкту:

- «Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг-Головний» з метою приведення території привокзальної площі до сучасного вигляду з забезпеченням благоустрою для комфортності. Загальна площа реконструкції 32 000,0 м2.

**1517320 Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення – 16,3 млн. грн.**

**Мета програми:** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання мешканців міста

Програму розподілено на підпрограми в розрізі будівництва об’єктів за напрямами соціально-культурного призначення: освітніх та медичних установ і закладів, установ та закладів культури, споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

В межах програми і підпрограм виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданнями: забезпечення будівництва закладів освіти, амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги, об`єктів культури, фізичної культури і спорту.

Введено в експлуатацію об’єкт: «Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5» (Металургійний р-н).

Під час будівництва здійснена реконструкція існуючого запасного футбольного поля розміром 108,00\*68,00м, площею покриття 7 344,00м2, а саме:

- укладено професійне штучне трав’яне покриття за останніми сучасними технологіями;

- реконструйовано трибуни з навісом на 294 посадкових місць;

- установлено футбольні ворота та сітки за ними;

- відновлено освітлення території поля;

- споруджено металеве огородження території футбольного поля та влаштовано тверде покриття навколо об’єкту та інше.

Проект реалізовано з метою забезпечення ефективного проведення тренувань учнів секції футболу, а футбольне поле має стати базою для підготовки професійних спортсменів з футболу.

Розпочато будівництвооб’єкта:

- «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж».

Реалізація проекту передбачає підключення споруди школи до центральної системи водовідведення для відведення від будівлі господарсько-побутових стоків, які раніше накопичувались у вигрібній ямі. Будівництво об’єкту здійснюється для покращення санітарно-побутових умов в приміщенні школи.

Проведено процедуру закупівлі робіт та укладено договори з генеральними підрядними організаціями на будівництво об’єктів в 2019 році.

- «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу».

Проектними рішеннями передбачено облаштування дитячих ясел-садка на 2 групи (35 дітей). Реконструкція об’єкту включає роботи щодо підсилення деформованих конструкцій споруди, заміни вікон на енергоефективні, облаштування фасаду та утеплення стін, відновлення покрівлі та спорудження пандусу для доступу маломобільних груп населення*.*

-Реконструкція приміщень під амбулаторію "ЦПМСД №2 по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області - реконструкція приміщень під амбулаторію зальною площею 51,25м2 забезпечить територіальну та функціональну доступність прикріпленого населення до первинної медико-санітарної допомоги. Обслуговування населення - 4500 осіб.

Розроблено проектну документаціюдля реалізації об’єктів будівництва для поліпшення умов медичного обслуговування населення та забезпечення доступної первинної медико-санітарної допомоги населенню:

- Реконструкції приміщень під амбулаторії Центрів первинної медико-санітарної допомоги по районах міста за адресами:

вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 (Покровський р-н),

вул. Івана Сірка, 24 (Тернівський р-н),

вул. Рокосовського, 9 (Саксаганський р-н),

вул. Вернадського, 141 «В» (Довгинцівський р-н)

Продовжено проектування реконструкції приміщень під амбулаторії за адресами: вул. Миколаївське шосе, 21 (Центрально-Міський р-н) та вул. Дружби, 2 (Інгулецький р-н).

- «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а, під розміщення комунального підприємства «Криворізький міський театр ляльок».

Проведення реконструкції будівлі колишнього Палацу культури шахти "Родина" ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат", переданого у власність територіальній громаді міста під розміщення в ньому КП "Криворізький міський театр ляльок" здійснюватиметься з метою створення належних матеріально-технічних умов для подальшого розвитку лялькового театру, покращення умов надання якісних театрально-видовищних послуг населенню міста і надасть змогу розширити театральну діяльність, забезпечити постановку вистав з використанням інноваційних сучасних технологій та доступність лялькового мистецтва широким верствам населення.

-«Реконструкція спортивного комплексу стадіону «Металург» КПНЗ «ДЮСШ №1». (Металургійний р-н)

Проектними рішеннями передбачено виконання комплексу робіт з реконструкції існуючих підтрибунних приміщень західної трибуни, а також заміну покрівлі всіх трибун, збірних залізобетонних плит трибун та сидінь для глядачів.

Метою реалізації проекту є відновлення гідроізоляції підтрибунних приміщень стадіону та унеможливлення потрапляння в них дощових та талих вод, що надасть можливість відновити всі підтрибунні приміщення в цілому.

**-** «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом «Льодова арена» з улаштуванням додаткових приміщень для роздягалень».

Проект розробляється через гостру проблему у додаткових приміщеннях під роздягальні з метою створення комфортних умов під час проведення тренувань.

**- «**Будівництво універсального спортивного комплексу в парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького».

Проект передбачає будівництво нового спортивного комплексу для розвитку різних видів спорту серед дітей та молоді міста з влаштуванням універсальних спортивних полів, пристосованих для баскетболу, гандболу, волейболу, тенісу, міні-футболу, боксу, боротьби тощо. Очікуваним результатом реалізації проекту є розвиток спортивної галузі в місті , підвищення рівня здорового способу життя серед населення. можливість проведення змагань міжнародного рівня, відповідність європейським стандартам.

**1518340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
- 12, 2 млн. грн.**

**Мета програми**:Запобігання шкідливих дій вод шляхом здійснення комплексу заходів на території підземних споруд; будівництво об’єктів, на яких здійснюються природоохоронні заходи з захисту від підтоплення та ліквідації наслідків від підтоплення території міста; поліпшення екологічного стану джерел водопостачання, зменшення, скидання забруднених речовин до поверхневих вод.

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданнями: Забезпечення реалізації природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод та реалізація природоохоронних заходів щодо поводження з відходами.

Введено в експлуатацію об’єкт:

- «Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна».

В процесі реалізації робочого проекту відвід побутової каналізації від житлових будинків вулиць Тихвинської, Ракітіна (колишня Ногіна) та від дошкільного навчального закладу №26 здійснено шляхом самопливного колектора в існуючий самопливний каналізаційний колектор на перехресті вулиць Вологодська та Святоандріївська.

Перехід каналізації через вул. Ракітіна (колишня Ногіна) здійснено в сталевому футлярі методом горизонтального буріння. Труби для самопливної каналізації – полівенілхлоридні; для каналізації, прокладеної в футлярі, – поліетиленові; для футляру – сталеві електрозварні з вельми посиленою ізоляцією

На кутах поворотів шляху та на прямих ділянках при відстані між колодязями більше 50 м передбачені оглядові каналізаційні колодязі з залізобетонних елементів.

Будівництво каналізаційних мереж та споруд надало змогу здійснити підключення житлових будинків вулиць Тихвінської та Ракітіна (колишня Ногіна) до центральних каналізаційних мереж.

Продовжено будівельні роботи на об’єкті «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Сонячний» (Саксаганський р-н).

Реалізація проекту будівництва ділянки колектору довжиною 701 м дозволить вивести з експлуатації діючий колектор, що здійснює водовідведення з мікрорайонів Східний – 1,2,3 та мікрорайону Сонячного, стан якого є аварійним в результаті хімічної корозії, що усуне аварійні ситуації в системі водовідведення та їх негативні наслідки.

**1517360 Виконання інвестиційних проектів – 0,4 млн. грн.**

**Мета програми**:Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

Програма складається з підпрограми: виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

В межах програми і підпрограми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: забезпечення проведення капітального ремонту об’єкту охорони здоров’я.

- «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

Реалізація проекту здійснюватиметься з метою забезпечення обслуговування дитячого населення міста Кривого Рогу та прилеглих районів в кількості 144520 дітей і відповідає досягненню цілей міської міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» у м. Кривому Розі на 2017-2021 роки. Загальна площа будівлі головного корпусу інфекційної лікарні, що підлягатиме капітальному ремонту 3 608,9 м2.

**1517690 Інша економічна діяльність – 0,3 млн. грн.**

**Мета програми:** Представництво та захист інтересів управління в органах місцевого самоврядування, державної влади, Антімонопольному комітеті та судах будь-якої юрисдикції, забезпечення виконання функцій замовника будівництва об’єктів комунальної власності міста.

Програма складається з підпрограм: виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховної Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади; інших заходів, пов’язаних з економічною діяльністю. В межах програми і підпрограм фінансування заходів проводилося за завданнями: захист прав управління з питань, віднесених до його компетенції, знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель), оплата авансового внеску для проведення виконавчого провадження.

Головною метою будівництва об’єктів коштом міського бюджету в межах бюджетних програм є цільове та ефективне використання фінансових ресурсів для вирішення актуальних питань життєдіяльності міста та поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища.