***Публічне представлення інформації***

***про виконання бюджетних програм за 2019 рік управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради***

Для реалізації державних цілей та місцевої політики у галузі будівництва в 2019 році на замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради здійснювалося проектування та будівництво понад 40 соціально значимих для міста об’єктів комунального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту. Пріоритетність об’єктів, що заплановані до будівництва та проектування на 2019 рік та обсяги їх фінансування визначено, насамперед, Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, Програмою капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2021 роки, міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки.

За 12 місяців 2019 року на об’єкти будівництва використано 72,8 млн. грн., з них: 70,8 млн. грн. – за рахунок коштів міського бюджету, 2,0 млн. грн. – міського фонду охорони навколишнього середовища.

З метою цільового та ефективного використання коштів міського бюджету, фінансування вищезазначених фактичних видатків здійснювалося за наступними запланованими бюджетними програмами:

**1517310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 15,2 млн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів

***Мета програми*:** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання мешканців міста

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданнями: Забезпечення будівництва об’єктів теплопостачання, інженерно-транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення, благоустрою.

* **об’єкти теплопостачання**

Більшість об’єктів житлово-комунального господарства міста збудовано до 70-х років минулого століття та потребують термінової модернізації, реконструкції або капітального ремонту. Деякі інженерні споруди та мережі теплопостачання та каналізації не відповідають існуючим санітарним, екологічним нормам і стандартам, що призводить до виникнення аварійних ситуацій під час їх експлуатації.

З метою вирішення зазначеної проблеми у 2019 році розпочато проектування реконструкції котелень, розташованих на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарвіна в Саксаганському районі та «Механобрчермет» на вулиці Телевізійній, 3 в Довгинцівському районі, які є складовим компонентом впровадження субпроекту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)». В цілому проект включає, крім реконструкції котелень, реконструкцію та нове будівництво мереж теплопостачання районів міста та встановлення понад 300 індивідуальних теплових пунктів. Реалізація проекту здійснюватиметься протягом 2020-2023 років.

* **об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури**

Для вирішення в місті наявної проблеми перевантаження існуючих центральних транспортних магістралей міста через зростання кількості учасників дорожнього руху та його високої інтенсивності, незадовільного стану дорожнього покриття існуючих шляхів та низької дисципліни учасників дорожнього руху, що призводить до ускладнення ситуації на дорогах міста та враховуючи, що розвиток регіону розпочинається з розвитку його транспортної інфраструктури, розроблено проектну документацію на реалізацію в наступному році нового будівництва дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу, довжиною 1,5 км. Траса дороги запроектована по забудованій та частково незабудованій території промислової зони Саксаганського району та по території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу. Проект передбачає влаштування освітлення проїзної частини, перевлаштування інженерних мереж, які потрапляють в зону будівництва, планувальні заходи та заходи організації дорожнього руху, які забезпечать безпечний рух автомобілів.

У 2019 році розпочато реконструкцію підземного пішохідного переходу на   
вул. Лермонтова зі встановленням тимчасових світлофорів згідно організації дорожнього руху (площа, що підлягає реконструкції – 210 м2). Завершення робіт з реконструкції переходу і введення в експлуатацію планується у 2020 році.

Також розпочато виконання будівельних робіт з нового будівництва мосту в парку ім. Ю. Гагаріна, довжиною 65,1 п. м. та шириною пішохідної частини 3,0 п. м, що забезпечить комфортний перехід та дасть можливість підходу жителів міста в парк ім. Ю. Гагаріна з вулиці Свято-Миколаївська та скоротить час, що раніше витрачався на обхід до пішохідного мосту через річку Саксагань.

* **об’єкти благоустрою**

Привокзальна площа станції залізничного вокзалу Кривий Ріг – Головний це територія загального користування і з метою приведення до сучасного вигляду виконувалися роботи з розробки проєкту її реконструкції, з визначенням меж зони охорони пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок залізничного вокзалу". Загальна площа території, що підлягатиме реконструкції, становить 32 000,0 м2.

Для організації поховань та розміщення місць поховань, забезпечення належного санітарно-технічного стану території кладовища, створення сприятливих умов для відвідування, продовжувалися роботи з будівництва кладовища в районі Північного ГЗК, до складу проєкту якого входить влаштування зовнішнього освітлення та водопостачання. Загальна площа відведення земельної ділянки під будівництво кладовища – 41,2га, в т. ч. під кладовище (з урахуванням санітарно-захисної зони) - 22га. Завершення будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію планується у 2020 році.

**1517321 Будівництво освітніх установ та закладів – 9,5 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Cтворення умов для забезпечення розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до чинного законодавства

***Мета програми*:** Забезпечення розвитку освітніх установ та закладів.

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: Забезпечення будівництва закладів освіти

Питання забезпечення дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами дітей міста залишається вкрай важливим. Для поліпшення ситуації необхідно будівництво та відкриття нових навчальних закладів освіти або здійснення реконструкції та капітального ремонту існуючих будівель навчальних закладів комунальної форми власності та інженерних мереж до них.

В 2019 році завершено будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж. Відповідно до проекту збудовано трубопровід довжиною 986 п. м, діаметром 800мм, влаштовано каналізаційну насосну станцію з приймальним резервуаром, у якому встановлено два заглибних насоси продуктивністю 7м3/год кожний, з автоматизованою системою управління насосами, вихідними даними для якої є рівень стоків в КНС (аварійний, рівень включення, рівень відключення), що надало можливість заощаджувати електроенергію в межах 7%.

Реалізація проекту дала змогу підключити школу до центральної системи водовідведення для відведення господарсько-побутових стоків від будівлі, які раніше накопичувались у вигрібній ямі. В результаті реалізації проекту покращено санітарно-побутові умови перебування у навчальному закладі учнів і вчителів.

Розпочато виконання проектних робіт з нового будівництва системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101, розташованої за адресою: вул. Абрикосова, 1а. В поточному році виконано топографо-геодезичну та геологічну зйомку з метою отримання вихідних даних для розробки робочого проекту у 2020 році.

Для розширення мережі дошкільних навчальних закладів міста розроблено проектную документацію та розпочато виконання будівельних робіт з реконструкції будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу (Тернівський р-н).

Проектними рішеннями передбачається облаштування дитячих ясел-садка на 2 групи (35 дітей), з підсиленням конструкцій споруди, заміна вікон на енергоефективні, облаштування фасаду з фасадною системою з композитних панелей та утеплення стін, відновлення покрівлі будівлі, будівництво пандусу для доступу маломобільних груп населення тощо.

Завершення будівельних робіт та введення об’єкту в експлуатацію планується у 2020 році.

**1517322 Будівництво медичних установ та закладів – 29,6 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов для розвитку розгалуженої мережі закладів охорони здоров’я

***Мета програми*:** Забезпечення розвитку медичних установ та закладів

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: Забезпечення будівництва медичних установ та закладів.

Багато закладів охорони здоров’я міста потребує реконструкції або капітального ремонту, а існуюча матеріально-технічна база деяких лікувальних установ міста не відповідає сучасним стандартам лікування або потребам населення щодо якісного медичного обслуговування.

В рамках медичної реформи, для потреб комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги» виконуються роботи з розробки проектів реконструкції приміщень під амбулаторії   
за адресами: вул. Миколаївське шосе, 21 (Центрально-Міський р-н), вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 (Покровський р-н), , вул. Івана Сірка, 24, (Тернівський р-н), вул. Рокосовського, 9 (Саксаганський р-н), вул. Ватутіна, 61 (Покровський р-н), вул. Вернадського, 141 «В» (Довгинцівський р-н), вул. Дружби, 2 (Інгулецький р-н).

В 2019 році вже розпочато і завершено реконструкцію приміщень під амбулаторію, розташовану за адресою: вул. Ватутіна, 61. Основна мета реалізованого проекту - створення амбулаторії для обслуговування населення Покровського району (4500 осіб). Пропускна спроможність, (кількість осіб, які обслуговуються) становить 48 осіб/добу.

Відкриття амбулаторії відбулося у грудні поточного року. Реалізація проекту забезпечить своєчасне надання невідкладної допомоги в амбулаторних умовах і за викликом пацієнтів вдома, диспансеризацію пацієнтів із хронічними захворюваннями та здійснення їхнього контрольованого лікування. Це в свою чергу вплине на зниження показників загальної смертності, захворюваності та інвалідності.

Також в поточному році продовжено реконструкцію приміщень під амбулаторію на мкр. Сонячний,25 з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги. Метою реконструкції є покращення процесу надання медичних послуг мешканцям мікрорайонів Сонячного та Східний і охопить понад 12 000 мешканців міста. Здійснюється перепланування 1-го та 2-го поверхів споруди з демонтажем наявних перегородок для облаштування кабінетів лікарів, маніпуляційних, перев’язочних кабінетів тощо. Проектом передбачається підсилення конструкцій, заміна вікон на енергоефективні, облаштування фасаду фасадною системою з композитних панелей та утеплення стін, відновлення покрівлі будівлі, будівництво пандусу для доступу маломобільних груп населення. На першому поверсі будівлі влаштовано фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

Завершення робіт з реконструкції приміщень під амбулаторію і фільтр-бокс та введення об’єктів в експлуатацію планується у 2020 році.

**1517324 Будівництво установ та закладів культури – 1,0 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов для розвитку закладів культури

***Мета програми*:** Забезпечення розвитку установ та закладів культури

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: Забезпечення будівництва об`єктів культури

Для покращення умов надання населенню міста якісних театрально-видовищних послуг, для забезпечення належних матеріально-технічних умов подальшого розвитку Криворізького академічного театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка, завершено виконання робіт з реконструкції його Малої сцени.

Продовжено проектування міського історико-краєзнавчого музею на вул. Олександра Поля, так як сучасне приміщення музею не відповідає потребам часу й не дозволяє реалізувати всі напрямки музейної роботи. Реалізація проекту у наступних роках дозволить мати можливість зберігати унікальні археологічні зібрання, книжкові колекції, картини видатних художників, рідкісні матеріали з історії Криворіжжя. Все це сприятиме збереженню історичного минулого міста, патріотичному вихованню молоді, розвитку екскурсійного життя Кривого Рогу, його туристичної привабливості.

**1517325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 0,9 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Розбудова спортивної інфраструктури

***Мета програми*:** Забезпечення розвитку об`єктів фізичної культури і спорту

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: Забезпечення будівництва об`єктів фізичної культури і спорту.

Місто потребує будівництва нових спортивних об’єктів та реконструкції або капітального ремонту існуючих.

В поточному році після проведення нової процедури закупівлі продовжено проектування нового будівництва універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі. Проект передбачає влаштування універсальних спортивних полів, пристосованих для баскетболу, гандболу, волейболу, тенісу, міні-футболу, боксу, боротьби тощо (26 808 місць після реконструкції). Реалізація проекту у наступних роках дозволить розвивати спортивну галузь в місті, підвищувати рівень здорового способу життя серед населення, отримати можливість проведення змагань міжнародного рівня у відповідності до європейських стандартів.

Впровадження у будівництво прогресивних проектних рішень сприяє підвищенню ефективності і надійності функціонування житлово-комунальної та соціальної сфери міста, покращенню якості життя населення.

**1517330 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності – 0,5 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов для розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності відповідно до чинного законодавства.

***Мета програми*:** Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: Забезпечення будівництва адміністративних будівель

В 2019 році здійснювалося виконання робіт з розробки проєктної документації з реконструкції адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область з метою забезпечення можливості збільшення надання муніципальних послуг для мешканців міста.

**1517363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 0,2 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов для виконання інвестиційних проектів

***Мета програми***:Забезпечення інвестиційного розвитку території.

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: Забезпечення проведення капітального ремонту медичного закладу.

В 2019 році разом з міським бюджетом використано кошти з державного бюджету на розробку робочого проєкту капітального ремонту будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» по вул. Юрія Камінського, 5.

**1517370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 8,5 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов для розвитку розгалуженої мережі закладів соціально-культурної сфери

***Мета програми*:** Забезпечення розвитку інфраструктури територій

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданнями: Забезпечення капітального ремонту медичних закладів, закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту.

В 2019 році розроблено проектную документацію та розпочато виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1», розташованою за адресою: вул. Юрія Камінського, 5. Реалізація проекту здійснюється з метою забезпечення обслуговування дитячого населення міста Кривого Рогу та прилеглих районів в кількості 144520 дітей і відповідає досягненню цілей міської міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» у м. Кривому Розі на 2017-2021 роки. Загальна площа будівлі головного корпусу інфекційної лікарні, що підлягатиме капітальному ремонту 3 608,9 м2.

Протягом року виконувалися роботи з розробки проєктної документації на капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 комбінованого типу" на мікрорайоні Всебратське-2 та на капітальний ремонт будівлі комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №8" по вул. Волосевича,1а.

Розпочато та завершено на 75% виконання робіт з капітального ремонту системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №10", розташованого на вул.Бикова,4. Проєкт реалізується з метою забезпечення покращення очищення води в басейні, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного благополуччя відповідно до діючих нормативних вимог.

**1517640 Заходи з енергозбереження – 0,2 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов для збереження енергоресурсів та їх економного використання

***Мета програми*:** Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданням: Забезпечення заходів з енергозбереження.

В 2019 році здійснено коригування проєктної документації з капітального ремонту шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу", розташованого за адресою: пр-т Миру, 48а

**1517693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю – 4,2 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Створення умов для безпечної життєдіяльності людини шляхом проведення робіт зі знесення будівель і споруд, непридатних до подальшої експлуатації, для реалізації заходів, пов’язаних з виконанням функцій і повноважень замовника

***Мета програми*:** Забезпечення виконання функцій замовника будівництва об`єктів комунальної власності міста

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданнями: Знесення будівель і споруд, непридатних до подальшої експлуатації, захист прав управління з питань, віднесених до його повноважень, проведення заходів з оплати поштових послуг, нотаріальних послуг, послуг щодо з підготовки необхідних документів для проведення процедури оцінки впливу на довкілля об’єктів будівництва, послуг зі створення страхового фонду документації.

Для усунення виникнення аварійної небезпеки здійснювалися роботи з демонтажу незавершених будівництвом будівель загальноосвітньої школи №77 на мкр-н Індустріальний в Покровському районі та ЦТРП №118 на мкр-н Індустріальний в Покровському районі.

Виконання робіт з демонтажу школи №77 в 2019 році завершено. Демонтажні роботи по ЦТРП 118 продовжуються і будуть завершені у 2020 році.

**1519750 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів -1,0 млн. грн.**

Перераховано кошти з місцевого бюджету обласному бюджету відповідно до договору між виконкомом Криворізької міської ради та департаментом капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації на виконання інвестиційних проектів за об'єктом "Реконструкція будівлі комунального підприємства "Криворізький міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг" для коригування робочого проєкту з метою завершення робіт по об’єкту та введення його в експлуатацію.

**1518340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів - 2,0 млн. грн.**

***Ціль державної політики*:** Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

***Мета програми*:** Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

В межах програми виконання робіт та їх фінансування проводилося за завданнями: забезпечення реалізації природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод та щодо поводження з відходами

Протягом року продовжувалося будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Сонячний» (Саксаганський р-н). Проектом передбачається прокладання поліетиленового трубопроводу в металевому футлярі з влаштуванням електрохімзахисту, влаштування 15 колодязів та 3 камер з встановленням запірної арматури. Метою будівництва ділянки колектора є виведення з експлуатації діючого з 1982р. колектора діаметром – 800мм, довжиною – 701 п.м, що здійснює водовідведення з мікрорайонів Східний – 1,2,3 та мікрорайону Сонячного, стан якого є аварійним в результаті хімічної корозії. Реалізація проекту забезпечить захист мешканців цих мікрорайонів від негативних наслідків аварійних ситуацій в системі водовідведення, охорону водного басейну міста, ліквідацію несанкціонованого скидання неочищених стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану.

Для запобігання виникнення епідеміологічної небезпеки для населення через брак вільних земель для розташування полігонів складування твердих побутових відходів та забезпечення санітарної надійності в охороні навколишнього природного середовища та епідеміологічної безпеки для населення міста розпочато проектування будівництва комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі міста. Проектом передбачається будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів зі сміттєсортувальною лінією, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції. Загальна площа ділянки проектування 59,7 га. Реалізація проекту у наступних роках дозволить запобігти забрудненню навколишнього природного середовища шляхом вивозу та переробки побутових відходів з житлових районів міста. Продуктивність Комплексу з переробки ТБО до 55 т/год.

Головною метою будівництва об’єктів коштом міського бюджету в межах бюджетних програм є цільове та ефективне використання фінансових ресурсів для вирішення актуальних питань життєдіяльності міста та поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища.