*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

***ПЕРЕЛІК***

***заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2022−2027 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Заходи програми*** | ***Строк вико-***  ***нання заходу*** | ***Відпові-***  ***дальні за виконання*** | ***Джерела фінансу-вання*** | ***Орієнтований обсяг фінансування за роками, грн*** | | | | | | | ***Очікуваний результат*** |
| ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***Усього*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***І. Організаційне та методичне забезпечення Програми*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення детального аналізу й визначення потреби оновлення, кон-солідації та уніфікації програмних і технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання та оргтехніки) на об'єктах інформа-ційної діяльності виконавчих органів міської ради | Щорічно | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | − | − | − | Забезпечення інформаційно-комунікацій-ної та цифрової інфраструктури виконав-чих органів міської ради через ефективне гнучке використання програмних і технічних ресурсів, їх надійну роботу, розгортання нових технологій, побудову надійної системи безпеки інформаційних систем |
| 1.2 | Проведення інформаційно-консуль-таційних заходів щодо реалізації міських проєктів зі створення та впровадження інформаційно-кому- | Щорічно | Управління технічного захисту інформації та | − | − | − | − | − | − | − | − | Сприяння розвитку цифрових навичок і формуванню потреб у використанні елек-тронних сервісів та цифових технологій представниками Криворізької міської тери- |
|  | нікаційційних технологій і е-сервісів, популяризація та навчання користу-вання е-сервісами, проведення зу-стрічей з ІТ-спільнотою з метою стимулювання розвитку смарт-тех-нологій та забезпечення їх широкого впровадження в різні сфери міської життєдіяльності |  | інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  | торіальної громади. Завдяки використанню онлайн та цифрових технологій пред-ставники Криворізької міської територі-альної громади можуть більш ефективно ко-ристуватися міськими електронними сервісами |
| 1.3 | Розроблення актів органів місцевого самоврядування міста щодо організації виконання завдань Прог-рами, організаційне забезпечення їх виконання. Проведення семінарів-навчань, тренінгів, відеоконференцій тощо з питань розвитку цифрового простору | Щорічно | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управ-ління, інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | − | − | − | Удосконалення нормативно-правової бази Програми. Упровадження новітніх ци-фрових технологій у діяльність виконавчих органів міської ради |
| ***II. Оптимізація та розвиток цифрової інфраструктури, створення єдиної інформаційної системи*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Розвиток (створення, придбання, використання, адміністрування) нових електронних сервісів, функціональ-них інформаційних систем (підсистем), модулів, програмно-інформаційних комплексів, комп’ютерних програм, програмно-технічних та технічних засобів телекомунікації, що забезпе- | 2022−  2027 роки | Виконавчий комітет Криворізь-  кої міської ради,  Комуналь-  не підприємство «Центр електронних | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 28 214 908,0 | 25 735 635,0 | 17 484 083,0 | 36 939 069,0 | 23 684 731,0 | 24 803 120,0 | 156 861 546,0 | Використання інформаційно-комунікацій-них та цифрових технологій, сучасних елек-тронних систем, ресурсів, сервісів тощо, їх супровід, підтримка, розвиток для забезпе-чення високого рівня прозорості процесу діяльності органів місцевого самоврядуван-ня, удосконалення технологій ухвалення управлінських рішень за допомогою сучас- |
|  | чують логічне поєднання інформа-ційних ресурсів, обробку й захист інформації, внутрішню та зовнішню електронну інформаційну взаємодію в складі єдиної інформаційної систе-ми міста Кривого Рогу. Супровід, технічна підтримка, розвиток, моди-фікація, обслуговування діючих електронних систем, платформ, веб-порталів, сервісів, міських ресурсів, реєстрів, інтеграція їх з іншими програмними продуктами, упровад-ження проєктів Smart City тощо. Забезпечення працездатності інфор-маційно-телекомунікаційної систе-ми, цифрової інфраструктури вико-навчих органів міської ради: ство-рення, розвиток та супроводження телекомунікаційного середовища, придбання мультимедійного, ком-п’ютерного обладнання та при-ладдя, ліцензійного програмного й антивірусного забезпечення, системи онлайн-моніторингу для дистанцій-ного збору даних з лічильників комунальних закладів, послуг доступу до мережі Інтернет, інших. Консалтингові послуги для IT-сервісів виконавчих органів, кому-нальних підприємств, установ, орга-нізацій, закладів Криворізької місь-кої ради. Розвиток мережі Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізь-кої міської ради |  | послуг» Криворізької міської ради | Інші джерела | ‒ | ‒ | 923 153,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 923 153,0 | них систем збору, обробки й аналітики інформації, упровадження та розвиток Єди-ної інформаційної системи міста Кривого Рогу, управління активами міста. Створен-ня умов для рівного вільного доступу всіх категорій користувачів до систематизованої, кісної та достовірної інформації. Забезпе-чення функціонування ефективного зворот-ного зв’язку в режимі онлайн для вирішення питань життєдіяльності окремої особи, Криворізької міської територіальної громади, міста в цілому, виконання повноважень органами місцевого самовря-дування міста.  Забезпечення та обладнання виконавчих органів міської ради сучасною комп’ютерною технікою та приладдям, захисту інформаційних і мережевих систем, систем збереження резервування, копію-вання даних, надання послуг з доступу до мережі Інтернет, технічної підтримки й обслуговування комп’ютерних програм з інформаційно-правовою системою для бухгалтерського обліку, фінансової звіт-ності тощо.  Розробка концепцій, проєктів, техніко-економічних завдань (обґрунтувань). Розширення точок доступу до адміні-стративних, інших публічних послуг у Центрі адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради з метою належного якісного їх надання за принципом організаційної єдності.  Упровадження системи онлайн-моніторингу для дистанційного збору даних з лічильників комунальних закладів забезпечить коректну дистанційну передачу даних з приладів обліку, підвищить оперативність аналізу енергоспоживання, оптимізує витрати на енергоресурси та фонд оплати праці, а також сформує технічне підґрунтя для залучення зовнішнього фінансування у сфері енерго-ефективності |
| 2.2 | Упровадження та розвиток Єдиної інформаційної системи міста Криво-го Рогу, створення сучасної інфор-маційної та цифрової інфраструк-тури міста (придбання, упроваджен-ня, підтримка, використання прог-рамного забезпечення, інформацій-них систем, вебсервісів, вебсайтів тощо, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки, з них на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату та інші видатки, пов’язані з діяльністю комунального підприємства).  Придбання ліцензій на право корис-тування програмним комплексом «Картка криворіжця», послуги з постачання, технічного обслугову-вання та консультативного супро-воду ліцензійного програмного за-безпечення для підтримки багато-функціональної електронної картки «Картки криворіжця».  Послуги з технічної підтримки, ад-міністрування й модернізації (ап- | 2023−  2027 роки | Управління технічного захисту інформації та інформацій-но-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради,  Комуналь-  не підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | ‒ | 17 680 000,0 | 23 658 045,0 | 40 121 400,00 | 31 451 860,0 | 32 937 728,0 | 145 849 033,0 | Реалізація інструментів цифрового вряду-вання шляхом оптимізації впровадження та функціонування програмного забезпечення за рахунок раціонального використання фі-нансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, підвищення якості надання адмі-ністративних, соціальних, комунальних пос-луг, послуг у сферах освіти, охорони здо-ров’я тощо шляхом запровадження елек-тронних сервісів; забезпечення доступу мешканців до наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно з чинним законодавством України; збільшення прозорості діяльності міської влади через використання електронних ін-формаційних ресурсів вебсистем, веб-сервісів, ефективне муніципальне управління.  Ліцензійне програмне забезпечення (ком-п’ютерні програми), що є складовою програмного комплексу «Картки криво-ріжця», забезпечує працездатність та функціонування Реєстру утримувачів багатофункціональної електронної «Картки криворіжця», що акумулює дані про громадян, які отримали/придбали картку, |
|  | грейду), оновлення візуального офор-млення із супутньою зміною пози-ціювання та розробки додаткових функцій мобільного застосунку «Картка криворіжця».  Придбання інтерактивно-мультиме-дійного комплексу для аудіовізуаль-ного відображення інформації «Куб пам’яті» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | функціонування «Модуля «CardHolder» – мобільного застосунку «Картка криворіж-ця» для поповнення картки (-ок) на необхідну кількість поїздок у будь- який зручний час і в будь-якому місці, відстеження балансу на картці (-ах), перегляд історії реєстрацій: де й коли була оплачена/ облікована поїздка, блокування втраченої картки (-ок), перенесення балансу (коштів) з втраченої картки на нову тощо.  Технічне обслуговування та консульта-тивний супровід програмного комплексу «Картка криворіжця» забезпечить здій-снення контролю над виправленням помилок, проведення перевірки (тесту-вання) працездатності зв’язаних функцій програм після виправлення (усунення) помилок, здійснення контролю за цілісністю даних, що зберігаються в комп’ютерних програмах, виявлення причин виникнення збоїв у роботі програм та їх усунення, проведення діагностики, відновлення дієздатності сервісу в частині програмних збоїв, що виникли внаслідок атак, пошкоджень тощо.  Консолідація громадськості, формування єдиної національної пам'яті та ідентичності, зокрема шляхом ушанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць Укра- їни, відображення міських програм і заходів з нагоди державних, професій- них і міських свят, знаменних подій то- що. |
| ***ІII. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах і на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Придбання персональних комп’юте-рів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, пос-луг у сфері інформаційних техно-логій (консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтрим-ки), пакетів програмного забезпе-чення та інформаційних систем і мереж, послуг з моніторингу та кон-тролю за споживанням енергетичних ресурсів тощо | 2022−  2027 роки | Департаменти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціальної полі-тики, розвитку інфраструктури міста, управління культури, охоро-ни здоров’я, з пи-тань надзвичай-них ситуацій та цивільного захис-ту населення, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради,  Комунальні під-приємства «Ава-рійно-рятувальна служба рятування на воді», «Крив-бастеплоенерго», «Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького», «Сансервіс», «Центр пово-дження з твари-нами» Криворізь-кої міської ради,  Комунальне не-комерційне під-приємство «Сер-вісний офіс «Ве-теран» Криворізь-кої міської ради, Комунальні зак-лади «Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в май-бутнє», «Криво-різький Центр здоров'я» Криво-різької міської ради, «Центр со-ціально-психоло-гічної реабілітації дітей», «Центр со-ціально-психоло-гічної реабілітації дітей №1» Криво-різької міської ради, Комунальні установи «Будинок милосердя», «Затишок», «Кри-ворізький моло-діжний центр» Кри-ворізької міської ради, Криворізький міський центр соці-альних служб, Кри-ворізька міська ор-ганізація ветеранів | Разом | 20 466 250,0 | 68 640 617,26 | 196 759 002,07 | 27 410 703,80 | 12 295 760,0 | 12 307 685,0 | 337 880 018,13 | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів бюджетної сфери та комунальних підприємств, розширення їх інформа-ційного простору, своєчасне достовірне внесення інформації до загальнодержавних інформаційних програм і ресурсів, підтримка в робочому стані персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікацій-ного та аудіовізуального обладнання, мож-ливість безперебійного доступу до Інтернет-ресурсу, обслуговування та консультативний супровід комп’ютерної програми «iControl v1.0», обслуговування комп’ютерної прог-рами «XTMS Symbol Transport», прог-рамного комплексу «Курс дошкілля», «Курс школа», супровід та програмне забезпечення «М.Е.Doc», «Заробітна плата», створення програмного комплексу для надання, обліку, виплати різних видів допомог, компенсацій та інших соціальних виплат мешканцям міста тощо |
| Державний бюджет | 871 326,0 | 273 723,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 1 145 049,0 |
| Обласний бюджет | ‒ | ‒ | 129 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 129 000,0 |
| Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 19 594 924,0 | 7 508 660,0 | 14 956 315,0 | 15 829 117,0 | 12 295 760,0 | 12 307 685,0 | 82 492 461,0 |
| Інші джерела | ‒ | 60 858 234,26 | 181 673 687,07 | 11 581 586,80 | ‒ | ‒ | 254 113 508,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Соціальний захист мешканців міста*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Функціонування в м. Кривому Розі багатофункціональних електронних карток «Картка криворіжця» та «Гос-тьова картка криворіжця» | 2022−  2027 роки | Департаменти освіти і науки, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької  міської територіаль-ної громади | 5 099 496,0 | 8 325 355,0 | 2 854 346,0 | 4 793 011,0 | 6 171 544,0 | 6 345 850,0 | 33 589 602,0 | Забезпечення осіб, яким надано право пільгового проїзду, електронними квит-ками на безоплатній основі у зв’язку з фун-кціонуванням автоматизованої системи об-ліку оплати проїзду в м. Кривому Розі (прид-бання програмного продукту «Автомати-зована інформаційна система видачі соці-альних карт», послуга з програмування без-контактних карток програмними додат-ками, оренда й хостинг серверного об-ладнання та хост-майданчика, обслу-говування і супровід серверного обладнан-ня, апаратного комплексу «Anti-DDOS-2», виділення блоку IP-адреси, підтримка DNS-імені на хост-майданчику, виготовлення та підтримка SSL-сертифікату за 12 місяців). Забезпечення на безоплатній основі бага-тофункціональною електронною «Гостьо- вою карткою криворіжця» внутрішньо пере-переміщених осіб, які перебувають у місті, та обліку наданої їм допомоги (послуги з програмування безконтактних карток прог- рамними додатками). Створення модуля «Реєстр ВПО» для можливості ведення |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обліку внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Кривому Розі) (послуги з розробки програмного забезпечення на за-мовлення). Забезпечення програмування «Карток криворіжця» для учнів, які розпочнуть заняття в перших класах закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, учнів, які в попередні періоди не отримали «Картку криворіжця», та учнів пільгових категорій, картка яких була втрачена, з метою обліку відвідування через систему вхід/вихід та харчування |
| ***Екополітика та охорона довкілля*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Інформатизація у сфері захисту навко-лишнього природного середовища | 2022−  2027 роки | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, Комунальне  підприємство «Інститут розвитку міста  Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 870 000,0 | 300 000,0 | ‒ | ‒ | 750 000,0 | ‒ | 1 920 000,0 | Забезпечення безперебійної роботи постів автоматичного спостереження за станом якості атмосферного повітря та належного функціонування місцевої екологічної авто-матизованої інформаційно-аналітичної сис-теми. Підвищення ефективності роботи міської автоматизованої системи еколо-гічного моніторингу шляхом розробки та впровадження програмного забезпечення |
| ***Транспорт та міська мобільність*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Придбання послуг з користування, об-слуговування, супроводу й підтримки працездатності програмного комплек-су, зв'язку та Інтернет-послуг, супроводу програм бухгалтерського обліку, з вико-ристання доменного імені, вебхостінгу сайта та пошти, оплата послуг сторон- | 2022−  2027 роки | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 9 322 652,0 | 9 174 592,0 | 4 340 760,0 | 4 340 798,0 | 5 387 643,0 | 5 508 709,0 | 38 075 154,0 | Послуги з користування програмним забез-печенням (оплата послуг з використання комп'ютерних програм, за інформаційно-консультативні послуги із супроводження програм бухгалтерського обліку), викорис-тання доменного імені kwg.aero, вебхостінгу сайта та пошти, з підтримки працездатності |
|  | ніх фахівців програмування запису комп’ютерної програми, ліцензії на право використання комп’ютерної програми на транспортний термінал (валідатор), підтримки працездатності «Автоматизованої системи обліку оплати проїзду» (надалі - АСООП), придбання програмних продуктів з можливістю інтеграції із системою АСООП. Забезпечення функціону-вання електронної «Карти криворіж-ця», придбання ліцензій на право ко-ристування комп’ютерними програма-ми й мобільним додатком, їх технічне обслуговування та консультативний супровід. Обслуговування та супровід серверного обладнання на хост-май-данчику. Оренда та хостинг серверного обладнання (послуги у сфері локаль-них мереж). Розробка техніко-еконо-мічних обґрунтувань, технічних зав-дань, концепцій, надання консульта- тивних послуг з ІТ-сервісів та ство-рення електронних сервісів з питань розвитку й покращення надання пос-луг пасажирським транспортом.  Технічна підтримка й адміністру-вання мобільного додатка «Картка криворіжця» модуля «Зручний мар-шрут» (для повноцінної роботи діючого додатка). Оплата послуг зв’язку та Інтернет для забезпечення безперебійної роботи Комунального підприємства «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради. |  | підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради, Комунальні підприєм-  ства «Швид-кісний трамвай», «Міський тролейбус»,  Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  | АСООП (технічне обслуговування та су-провід серверного обладнання, виділення блоку IP-адрес, підтримка DNS-імені, оренда та хостінг серверного обладнання), з програ-мування транспортних терміналів (валідато-рів) (ця послуга дозволяє запрограмувати термінали та автоматизувати процес обліку оплати послуг пасажирських перевезень у громадському транспорті).  Придбання ліцензії на право використання ком-п’ютерної програми «Транспортний термінал (валідатор)». Система дозволяє автоматизу-вати процес обліку оплати послуг пасажир-ських перевезень у громадському транспорті.  Послуги провайдера (оплата послуг фіксо-ваного телефонного зв'язку та Інтернет-мережі), у приміщенні якого розташовані офіси Комунального підприємства «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради, та в приміщеннях у різних райо- нах міста. Оплата послуг з підтримки, супроводу та обслуговування наявних і запланованих до придбання програмних продуктів для забезпечення стабільності робочого процесу АСООП. Оплата юридичних, технічних послуг, послуг з навчання та перевірки знань, щодо професійної підготовки спеціалістів, лікарської практики та супутніх послуг (послуги з проведення щозмінного пе-редрейсового огляду водіїв). Програмні про-дукти з можливістю інтеграції із системою АСООП (з метою створення додаткових елек-тронних сервісів для мешканців м. Кривого Рогу). Придбання програмних продуктів |
|  | Послуги адміністрування вебсайта підприємства (здійснення онлайн-моніторингу руху комунального та пасажирського транспорту в режимі реального часу, оформлення «Картки криворіжця»). Послуги з інформацій-ного та технічного обслуговування системи моніторінгу (GPS-пристрій) комунального пасажирського тран-спорту. Придбання права користуван-ня програмним забезпеченням для здійснення транспортного планування та моделювання PTV Visum (безстро-кова ліцензія) у рамках Єдиної інфор-маційної системи міста Кривого Рогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з можливістю інтеграції із системою АСООП.  Підвищення прозорості та точності обліку фактично наданих послуг з перевезення па-сажирів, наявність достовірної інформації про виконану транспортну роботу для вирішення задач аналізу й планування паса-жирських перевезень, формування тарифів на транспортні послуги, надання мешканцям міста можливості відстеження руху транс-порту в режимі реального часу. Ефективне планування виходу рухомого складу елек-тротранспорту на міські маршрути, опти-мізація маршрутної мережі та витрат на ро-боту пасажирського транспортну |
| ***Містобудівна діяльність та земельні відносини*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виго-товлення топографічних планів М1:2000 у цифровому й графічному вигляді Криворізької міської терито- ріальної громади (у тому числі роз-робка й виготовлення ортофото-планів та цифрових інженерно-топо- графічних планів М 1:2000 території Центрально-Міського району, пром-вузла в районі вул. Коломойцівської та інших районів м. Кривого Рогу), електронної містобудівної кадастро-вої системи м. Кривий Ріг, створення містобудівного кадастру. Послуги щодо супроводження та технічної підтримки комп’ютерної програми «Автоматизована система муніци- | 2022−  2027 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних від- носин виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 8 243 979,0 | 4 159 646,0 | 739 982,0 | 25 527 695,0 | − | − | 38 671 302,0 | Наявність актуалізованої картографічної основи в цифровій формі (цифрових інже-нерно-топографічних планів) дасть мож-ливість:  розроблення технічної документації з нор- мативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території Криворізької міської тери- торіальної громади зі змогою подальшого розміщення матеріалів нормативної гро-шової оцінки у геоінформаційній системі;  розроблення Комплексного плану просто-рового розвитку територій Криворізької міської територіальної громади відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження |
|  | пальної бази даних» (надалі – Про-грама). Розроблення технічної доку-ментації щодо інвентаризації земель Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Створення модулів на базі Програ-ми, розробка програмного забезпе-чення (онлайн-сервісу «Модуль земле-користувача» для Програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | містобудівної документації»;  унесення змін до Генерального плану м. Кривий Ріг та його оновлення;  розроблення детальних планів територій в інтересах Криворізької міської територі-альної громади;  ведення геоінформаційної системи управ-ління територією Криворізької міської територіальної громади та геопорталу, створення карт магістральних інженерних мереж;  інвентаризації земель території Криворізь-кої міської територіальної громади;  інвентаризації об’єктів нерухомості та інфраструктури;  уточнення меж Криворізької міської територіальної громади та населених пунктів у її складі, меж водного та лісового фондів, охоронних зон.  Метою проведення інвентаризації земель є встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нера-  ціонально або не за цільовим призначен-ням, виявлення та консервація деградо- ваних сільськогосподарських угідь і за-бруднених земель, установлення кількіс-них та якісних характеристик земель, необ- хідних для ведення Державного земель- ного кадастру, здійснення державного кон-тролю за використанням та охороною зе- мель і ухвалення на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необхідність модернізації екранних форм та форм звітності, удосконалення фун-кцінальної можливості роботи з ква-ліфікованим електронним підписом, реалі-зація процесу створення зв’язків між вихідними документами та земельними ділянками, удосконалення та розробка функціональних можливостей комп’ютер- ної програми «Муніципальна база даних обліку землекористування», продовжен- ня заходів з розробки геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи міста Кривого Рогу відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» і  №559 «Про містобудівний кадастр».  Створення модуля передбачає електронну взаємодію з виконкомами районних у місті рад з можливістю модернізації алгоритму спільних дій (передачі справ, файлів, даних).  Відкриття особистого кабінету зем-лекористувача дозволить надавати й обмі-нюватися інформацією, у користувача з’я-виться можливість особистого контролю за строками закінчення укладених договорів, ознайомлення з відповідями на свої запити в електронній формі |
| ***Економічний розвиток. «Громадський бюджет»*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Обслуговування, оновлення, удоскона-лення, підтримка та наповнення сайта та мобільного додатка «Кривий Ріг – туристичний» і сайта Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради; придбання, розробка, модернізація, оновлення, подовження та забезпечення функціонування, технічна підтримка програмних продуктів, засобів інформа-тизації, у тому числі засобів криптогра-фічного захисту інформації , управління комп’ютерними та інформаційними тех-нологіями з використанням штучного інтелекту тощо | 2022−  2027 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 42 034,0 | 47 705,0 | 200 760,0 | 778 804,0 | 778 804,0 | 831 400,0 | 2 679 507,0 | Вільний доступ до сайта Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради, сайта та мобільного додатка «Кривий Ріг туристичний» мешканців і гостей міста з метою промоції туристичного потенціалу Кривого Рогу, створення необхідної плат-форми для поширення інформації про ту-ристичні об’єкти й маршрути Кривим Рогом, що допоможе збільшити кількість туристів і зробити регіон більш доступним для них.  Поліпшення ефективності роботи зі створення візуального контенту; оно-влення системи, додавання нових функцій, оновлення дизайну додатка, удосконалення  наявного функціоналу, тощо. Забезпечен-ня процесу цифрової трансформації (пос-луги з реєстрації доменів та web-хостингу сайтів, з обслуговування програмного забезпечення роботи з програмним ком-плексом Bas бухгалтерія для України, з постачання програмного забезпечення МЕДОК, надання оптичного інтернету, адміністрування та постачання програм-ного забезпечення «Creative Cloud-усі програми», управління комп’ютерними та інформаційними технологіями з викорис-танням штучного інтелекту та забезпе-чення доступу тощо) |
| 3.7 | Обслуговування та підтримка елек-тронної платформи «Громадський проєкт», її доопрацювання, модифі-кація, у тому числі для взаємоінтег-рації з іншими комп'ютерними прог-рамами, вебсервісами, онлайн-сис-темами тощо. Підтримка електронної платформи «Громадський проєкт» у режимі збереження даних та резуль-татів проведення конкурсів | 2022−  2027 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | ‒ | 20 075,0 | 37 500,0 | 25 300,0 | 25 300,0 | 26 800,0 | 134 975,0 | Забезпечення надійного функціонування електронної системи «Громадський про-єкт», її актуалізація відповідно до змін у законодавстві та забезпечення інформацій-ної взаємодії у цій сфері.  Допомога в налаштуванні системи під параметри вимог нормативно-правової ба-зи конкурсу проєтів місцевого розвитку «Громадський бюджет».  Розширення функціональних можливостей та удосконалення електронної системи «Гро-мадський проєкт», взаємоінтеграція з ін-шими електронними системами та веб-платформами, необхідними для проведення конкурсу.  Збереження і захист наявної інформації та результатів проведення конкурсу про-єктів місцевого розвитку «Громадський проєкт» |
| ***Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії»)***  ***виконкому Криворізької міської ради*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Розвиток мережі центрів надання ад-міністративних послуг: придбання обладнання, пристроїв, а також пос-луг пов'язаних з розробкою, модер-нізацією та удосконаленням, онов-ленням, технічною й сервісною під-тримкою засобів інформатизації, тощо | 2022−  2027 роки | Департамент адміністра-тивних послуг виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | 156 000,0 | 739 184,0 | 1 481 776,0 | 1 670 025,0 | 1 787 019,0 | 1 890 673,0 | 7 724 677,0 | Забезпечення процесу цифрової трансфор-мації, підвищення ефективності управління публічними процесами та їх оптимізація, мі-німізація корупційних ризиків, реалізація прин-ципів доступності та відкритості влади для замовників послуг, автоматизація елек-тронної взаємодії із суб'єктами звернень, суб'єктами надання послуг задля набли-ження послуг до замовників, відповідності європейським стандартам якості обслуго-вування |
| Інші джерела | – | 12 000,0 | 30 344,46 | – | – | – | 42 344,46 |
| ***IV. Розвиток телекомунікаційної мережі*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання, побудова, створення, упровадження та обслуговування телекомунікаційних систем, а саме: відеоспостереження та відеоконтро-лю, локальних мереж тощо | 2022−  2027 роки | Виконавчий комітет Криворізької міської ради,  департаменти освіти і науки, соціальної політики, управління з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захисту населення, культури, транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької  міської ради | Бюджет Криворізької  міської територіаль-ної громади | 14 705 789,0 | 467 000,0 | 704 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 15 876 789,0 | Побудова телекомунікаційного комплек-су, підвищення рівня безпеки громадян, еко-логічного стану, захисту важливих інфра-структурних та стратегічних об’єктів, ефек-тивний моніторинг поточного стану з ви-користанням систем відеоспостереження та відеоконтролю, локальних, що забезпечить своєчасне прийняття управлінських рішень та підвищить ефективність вирішення зав-дань органами місцевого самоврядування тощо, високий рівень прозорості процесу діяльності органів місцевого самоврядуван-ня з використанням електронних ресурсів |
| ***V. Організація захисту інформації, інформаційна безпека, забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту*** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Розробка й реалізація запобіжних, організаційних, освітніх й інших за-ходів у сфері кібербезпеки та кіберза-хисту:  проведення оцінювання стану кі-берзахисту та аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на підпоряд-кованих об’єктах та об’єктах, що належать до сфери управління орга-нів місцевого самоврядування міста;  організація технічного захисту ін-формації, що унеможливлює виток, | 2022−  2027 роки | Виконком Криворізької міської ради, відділи, управлін-ня, інші виконав-чі органи міської Ради, Комуналь-не підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | ‒ | ‒ | 14 537 537,0 | 14 052 263,0 | 14 742 162,0 | 18 535 141,0 | 61 867 139,0 | Упровадження організаційно-технічної моделі кібербезпеки як складової національної системи кібербезпеки для забезпечення, створення та функціонування основних складових системи захищеного доступу ви-конкому міської ради до мережі Інтернет, системи антивірусного захисту міських інформаційних ресурсів, аудиту інфор-маційної безпеки та стану кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфра-структури, системи виявлення вразли- востей і реагування на кіберінциденти та кі- |
|  | знищення та блокування інформації, порушення цілісності й режиму дос-тупу до неї, у тому числі придбання серверного обладнання, програмного забезпечення тощо;  створення комплексних систем за-хисту інформації, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки кому-нальним підприємствам на ці цілі |  | міської ради, |  |  |  |  |  |  |  |  | бератаки, на об’єкти кіберзахисту. Опти-мізація та вдосконалення локальної мере-жі, розміщення програмного забезпечення для інформаційної безпеки діючих е-сервісів і ресурсів, локалізації наслідків від кібератак та DOS-атак |
| Комунальні підприємства «Центр елек-тронних послуг», | ‒ | ‒ | 1 706 200,0 | 4 370 000,0 | 2 088 640,0 | 2 193 072,0 | 10 357 912,0 |
| «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг»  Криворізької міської ради | ‒ | ‒ | ‒ | 80 000,0 | ‒ | ‒ | 80 000,0 |
| 5.2 | Послуги консалтингу з розробки про-єктних документів системи управ-ління інформаційною безпекою (СУІБ) відповідно до вимог стандартів ISO/IEC 27001:2022.  Аналіз інформаційної та корпоратив-  ної інфраструктури, здійснених заходів щодо розподілу об’єкта СУІБ на фізичному або логічному рівнях. Визначення сфери застосування СУІБ (аналіз реєстру інформаційних акти- вів, виходячи з установлених об’єк-тів захисту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO/IEC 27001:2022 на основі аналізу).  Створення плану побудови СУІБ та формування концептуальних рішень щодо побудови СУІБ. Формуван- ня реєстру ризиків. Документування | 2022−  2027 роки | Виконком Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіаль-ної громади | ‒ | ‒ | 2 370 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 2 370 000,0 | Надання послуг консалтингу СУІБ та пе-редача проєктних документів СУІБ за роз-ділами: управління документами, документи щодо підготовки проєкту, ідентифікація вимог, СУІБ SCOUPE, основні політики, повідомлення про конфіденційність, упов- новажена особа із захисту даних, заходи з визначення активів СУІБ, оцінка та об-робка ризиків, оцінка впливу на захист да- них, застосовність засобів контролю, план реалізації, політики та процедури безпеки, відносини з постачальниками, партнерами, процесорами та контролерами, процедури реагування та порядок повідомлення про події, план навчання та підвищення обізна-ності, внутрішній аудит, огляд керівниц-твом, коригуючи дії |
|  | плану обробки ризиків (плану кібер-захисту). Формування положень щодо організації заходів кібербез-пеки, поточного профілю кібер-безпеки, цільового профілю з ураху-ванням вимог міжнародних стандар-тів ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***